Resolución N°1393/98

Expte. N°14-13832/98

Buenos Aires, 16 de junio  de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones, por las
cuales tramita la aprobación de la recepción definitiva y
certificado de liquidación final de la obra pública de
consolidación de las fachadas y patios interiores y
tratamiento para la protección de los grupos escultóricos
del Palacio de Justicia, adjudicada a la firma Obrinter
S.R.L.; y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección
de Infraestructura Judicial a fs. 14/15,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el acta de recepción definitiva y
el certificado de liquidación final, obrante en seis
ejemplares a fs. 2/7 y fs. 8/13 -respectivamente- de las
presentes actuaciones, suscriptos por la arquitecta Graciela
Ofelia Cáceres -y el último también por el arquitecto Oscar
A. Giacchino- en representación de la Dirección de
Infraestructura Judicial, y por el ingeniero Horacio Domingo
Bulacio, en representación de la firma contrastista,
correspondientes a los trabajos consignados precedentemente,

2o} Regístrese, Hágase saber a la Dirección
de Administración Financiera. Remitanse las actuaciones a la
Dirección de Infraestructura Judicial, y por su intermedio,
notifíquese.Tome  intervención  el  Registro  de  Inmuebles
Judiciales.-

A'

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 del mes de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, la Arqta. Graciela Cáceres, en carácter de Directora de Obra y en representación de la
dirección de Infraestructura judicial por una parte, y el Ing. Horacio Domingo Bulado en
representando a la empresa Obrínter S.R.L. por la otra, proceden a recibir y a entregar en forma
definitiva los trabajos de "Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores
del Palacio de Justicia y el tratamiento para la protección de Jos grupos escultóricos del
coronamiento del cuerpo central sobre la calle Talcahuano", los que lucran adjudicados a la
empresa mediante Resolución N° 88/97 del Alto Tribunal, y cuyo contrato fuera aprobado por

Resolución CSJN N° 373/97 del 28 de febrero de 1997.

Esta recepción definitiva se efectúa conforme al artículo 70° del Pliego Tipo de Bases y

Condiciones para la contratación de Obras Públicas, en virtud de haberse comprobado el buen
estado de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en c! artículo 6o del contrato,—

---------Dejase constancia que la fecha efectiva de la recepción definitiva de los trabajos es el

10 de mayo de 1998.--------------------------------------------------------------------------------------

---------En prueba de conformidad se firma la presente Acta "ad-referendum" de la Exma, Corte

suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados,---------------------------------------------------------------------

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

----------En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 del mes de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, la Arqta. Graciela Cáceres, en carácter de Directora de Obra y en representación de la
dirección de Infraestructura judicial por una parte, y el Ing. Horacio Domingo Bulacio en
representando a la empresa Obrinter  S.R.L. por la otra, proceden a recibir y a entregar en forma
definitiva  los trabajos de "Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores
del Palacio de Justicia y el tratamiento para !a protección de Jos grupos escultóricos del
coronamiento del cuerpo central sobre la calle "Talcahuano", los que fueran adjudicados a Ja
empresa mediante Resolución N° 88/97 del Alto Tribunal, y cuyo contrato fuera aprobado por

Resolución CSJN N° 373/97 del 28 de febrero de 1997.--------------------------------------------------

—,------Esta recepción definitiva se efectúa conforme al artículo 70° del Pliego Tipo de Bases y

Condiciones para la contratación de Obras Públicas, en virtud de haberse comprobado el buen
estado de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en el artículo 6o del contrato.—

----------Dejase constancia que la fecha efectiva de la recepción definitiva de los trabajos es e!

10 de mayo de 1998.------------------------------------------------------------------------------------------

----------En prueba de conformidad se firma Ja presente Acta "ad-referendum" de la Exma. Corte

suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.—

ACTA  DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

----------En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 del mes de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, la Arqta. Graciela Cáceres, en carácter de Directora de Obra y en representación de la
dirección de Infraestructura judiciaJ por una parte, y el Ing. Horacio Domingo Bulacio en
representando a la empresa Obrinter S.R.L. por Ja otra, proceden a recibir y a entregar en forma
definitiva los trabajos de "Consolidación de las fachadas exteriores y 3as de los patios interiores
del Palacio de Justicia y el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del
coronamiento del cuerpo centra! sobre la calle "Talcahuano", los que fueran adjudicados a la
empresa medíanle Resolución N° 88/97 del Alto Tribunal, y cuyo contrato fuera aprobado por

Resolución CSJN N° 373/97 del 28 de febrero de 1997.-------------------------------------------------

----------Esta recepción definitiva se efectúa conforme al artículo 70° del Pliego Tipo de Bases y

Condiciones para la contratación de Obras Públicas, en virtud de haberse comprobado el buen
estado de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en el artículo 6° del contrato.—

----------Dejase constancia que la fecha efectiva de la recepción definitiva de los trabajos es el

10 de mayo de 1998.------------------------------------------------------------------------------------------

----------En prueba de conformidad se firma Ja presente Acta "ad-referendum" de la Exma. Corte

suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.-------------------------------------------------------------------------

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

---------En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 del mes de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, la Arqta. Graciela Cáceres, en carácter de Directora de Obra y en representación .de la
dirección de Infraestructura judicial por una parte, y el Ing. Horacio Domingo Bu lacio en
representando a la empresa Obrinter S.R.L.  por la otra, preceden a recibir y a entregar en forma
definitiva  los trabajos de "Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores
del Palacio de Justicia y  el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del
coronamiento del cuerpo central sobre la calle Talcahuano", los que fueran adjudicados a la
empresa mediante Resolución N° 88/97 del Alto Tribunal, y cuyo contrato fuera aprobado por

Resolución CSJN N° 373/97 del 28 de febrero de 1997.--------------------------------------------------

---------Esta recepción definitiva se efectúa conforme al artículo 70° del Pliego Tipo de Bases y

Condiciones para !a contratación de Obras Públicas, en virtud de haberse comprobado el buen
estado de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en el artículo 6o del contrato.--—

----------Dejase constancia que  la fecha efectiva de la recepción definitiva de los trabajos es el

10 de mayo de 1998.------------------------------------------------------------------------------------------

----------En prueba de conformidad se firma la presente Acta "ad-referendum" de la Exma. Corte

suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.-------------------------------------------------------------------------

ACTA PE RECEPCIÓN DEFINITIVA

----------En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 del mes de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, la Arqta. Graciela Cáceres, en carácter de Directora de Obra y en representación de la
dirección de Infraestructura judicial por una parte, y el Ing. Horacio Domingo Bulacío en
representando a la empresa Obrínter S.R.L. por la otra, proceden a recibir y a entregar en forma
definitiva los trabajos de "Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores
del Palacio de Justicia y el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del
coronamiento del cuerpo central sobre la calle Talcahuano", los que fueran adjudicados a  la
empresa mediante Resolución N° 88/97 del Alto Tribunal, y cuyo contrato lucra aprobado por

Resolución CSJN N° 373/97 del 28 de febrero de 1997.--------------------------------------------------

„-------Esta recepción definitiva se efectúa conforme al artículo 70° del Pliego Tipo de Bases y

Condiciones para la contratación de Obras Públicas, en virtud de haberse comprobado el buen
estado de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en el artículo 6° del contrato.—

----------Déjase constancia que la fecha electiva de la recepción definitiva de los trabajos es el

10 de mayo de 1998,------------------------------------------------------------------------------------------

----------En prueba de conformidad se fírma la presente Acta "ad-referendum" de la Exma. Corte

suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.-------------------------------------------------------------------------

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

--------- En la Ciudad de Buenos Arres, a los 14 del mes de mayo de mil novecientos noventa y

ocho, la Arqta. Graciela Caceres, en carácter de Directora de Obra y en representación de la
dirección de Infraestructura judicial por una parte, y el Ing. Horacio Domingo Bulacío en
representando a la empresa Obrinter S.R.L. por la otra, proceden a recibir y a entregar en forma
definitiva los trabajos de "Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores
del Palacio de Justicia y el tratamiento para  la  protección de los grupos escultóricos del
coronamiento del cuerpo central sobre  la calle  Talcahuano", los que fueran adjudicados a Ja
empresa mediante Resolución N° 88/97 del Alto Tribuna, y cuyo contrato fuera aprobado por

Resolución CSJN N° 373/97 del 28 de febrero de 1997.--------------------------------------------------

----------Esta recepción definitiva se efectúa conforme al artículo 70° de! Pliego Tipo de Bases y

Condiciones para la contratación de Obras Públicas, en virtud de haberse comprobado el buen
estado de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en el artículo 6o del contrato,—

----------Déjase constancia que la fecha efectiva de la recepción definitiva de los trabajos es el

10 de mayo de 1998.------------------------------------------------------------------------------------------

----------En prueba de conformidad se firma la presente Acta "ad-referendurn" de Ja Exma. Corte

suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares de un mismo  tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.-------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

Buenos Aires, 10 de mayo de 1998

CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL

OBRA: Palacio de Justicia - Talcahuano 550, Buenos Aires

"Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores del Palacio de
Justicia y el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del coronamiento del
cuerpo central  sobre la calle Talcahuano"

Fecha Acta de Iniciación: 30 de enero de 1997

Plazo contractual: cien (100) días corridos

Fecha Acta Recepción Provisional: 10 de mayo de 1998 (aprobada por Res. CSJN N° 1692/97

del  20 de junio de 1997)

Monto contractual: $ 203.980,50

■ lín     CONCEPTO      ¡      FECHA DEL      I       IMPORTE      I         ÍFÜZ         j       fMPORTE
I                                             CERTIFICADO      CERTIFICADO    LIQUIDACIÓN           FINAL

I [________________________________DE OBRA_____________________________

■  ¡T" CERTIFICADO DE

1¡_    OBRANM________         01/03/97________$ 72,007,46________1,517/97              $72.007,46

I i  i    CERTIFICADO DE

I 1         OBRA Nq2____________01/04/97________$71.732.27________2,545/97________$71.732,27

I I  3     CERTIFICADO DB

I ,____OBRAN"3____________01/05/97________$41.006,21________3,136/97________$41,006,21

I     4     CERTIFICADO DE

I           OBRAN°4                      01/06/97              S 19.234,56              3.93 V/97              $19.234,56

I   ---------f------------------------------------1-------------------------------------1----------------------------------1-----------------------------------------------------^^^

i   IMTORTE       ______________________________________________________________      $201980,50

f   IMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados NV                                             ----------

K              ^^^*^^»**^»**    ■ ■ ■       -"-------------------------------------------------------------------------------------------------        — ■_■"_     -. _ji----^___________________________      ___        ■-      .....     -.......                 ■  ■          _____________________________________________________

>

i    IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO p£ LIQUIDACIÓN FINAL______________             0,00

i

IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN!             0,00

FINAL                                                                                                                             i

™TAL______________________________________________________________           0,00

| c | CONCEPTO | FECHA DEL CERTIFICADO | IMPORTE CERTIFICADO DE OBRA | N°DE LIQUIDACIÓN | fMPORTE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CERTIFICADO DE OBRA Nü ! | 01/03/97 | $ 72rOD7,46 | L517/97 | $ 72.007,46 |
| 2 3 i | CERTIFICADO DE OBRA Nq 2 | 01/04/97 | $71.732.27 | 2+545/97 | $71.732,27 |
|  | CERTIFICADO DE OBRA Nu 3 | 03/05/97 | $41.006,21 | 3-13(5/97 | 5 41.006,21 |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRA N° 4 | 01/06/97 | S 19.234,56 | 3.939/97 | $ 19.234t56 |
| JMTORTE |  |  |  |  | $ 203.980,50 |
| IMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados NV |  |  |  |  | .............. |
| IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0,00 |
| i IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN! FINAL i |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL i |  |  |  |  | 0,00 |

SON $ 0,00 (PESOS CERO CON 00/100)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

Buenos Aires, 10 de mayo de 1998

CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL

OBRA: Palacio de Justicia - Talcahuano 550, Buenos Aires

"Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores del Palacio de
Justicia y el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del coronamiento' del
cuerpo central sobre la calle Talcahuano"

Fecha Acta de Iniciación: 30 de enero de 1997

Plazo contractual: cien (100) días corridos

Fecha Acta de Recepción Provisional: 10 de mayo de 1998 (aprobada por Res. CSJN N° 1692/97

del 20 de junio del 1997)

Monto contractual: $ 203.980,50

|  | CONCEFK) | FECHA DEL CERTIFICADO | IMPORTE CERTIFICADO ÜE OBRA | NÜDE LIQUIDACIÓN | IMPORTE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ] | CERTIFICADO DE OBRA N* 1 | ÜI/03/97 | S 72.007.46 | 1.517/97 | $ 72.GÜ7.4Ó |
| 2 | CERTIFICADO DE OBRA Nn 2 | 01/04/97 | $ 7 L 73 2.27 | 2.545/97 | $71,732.27 |
| 3 | CERTIFICADO DE OBRA N[l 3 | 01 /05/97 | $41,00121 | 3.136/97 | $41.006,21 |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRANM | Oí/OC/97 | $ J 9.234,56 | 3.939/97 | S 19.234.56 |
| IMPORTE |  |  |  |  | $ 203.980h50 |
| IMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados Nüs, |  |  |  |  | ____ |
| IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FJNAL |  |  |  |  | 0.00 |
| IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 0,00 |

SON $ 0f00 (PESOS CERO CON 00/100)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

Buenos Aires, 10 de mayo de 1998

CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL

OBRA: Palacio de Justicia - Talcahuano 550, Buenos Aires

"Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores del Palacio de
Justicia y el tratamiento para !a protección de los grupos escultóricos de! coronamiento del
cuerpo central sobre la calle Talcahuano"

Fecha Acta de Iniciación: 30 de enero de 1997

Plazo contractual: cien (100) días corridos

Fecha Acta de Recepción Provisional: 10 de mayo de 1998 (aprobada por Res. CSJN N° 1692/97

del 20 de junio de l997 )

Monto contractual: $ 203.980,50

| ¡r | CONCÜPTO | FECHA DEL CERTIFICADO | IMPORTE CERTIFICADO DE OBRA | N°I)E LIQUIDACIÓN | IMPORTE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | CERTJFJCADO DE OBRAN0 1 | 0I/03/y7 | $ 72.007,46 | K517/97 | $ 72,007.46 |
| 2 | CERTIFICADO DE OBRA Nn 2 | 01/04/97 | $71.732.27 | 2-545/97 | $ 71.732.27 |
| 3 | CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | 01/05/97 | S 41.006,21 | 3.136/97 | $41.006.21 |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRA N* 4 | 01 /06/í)7 | $ 19,234,56 | 3,93y/97 | S 19.234,56 |
| IMPORTE ■ |  |  |  |  | $ 203.980.50 |
| IMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados N°s+ |  |  |  |  | _____«* |
| IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0.00 |
| IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | oToo |
| TOTAL |  |  |  |  | 0,00 |

SON $ 0,00 (PESOS CERO CON 00/100)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

Buenos Aires, 10 de mayo de 1998

CERTIFICADO DE LIQUIDACÍÓN FINAL

OBRA: Palacio de Justicia - Talcahuano 550, Buenos Aires

"Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores del Palacio de
Justicia y el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del coronamiento del
cuerpo central sobre la calle Talcahuano"

Fecha Acta de Iniciación: 30 de enero de 1997
Plazo contractual: cien (100) días corridos

Fecha Acta de Recepción Provisional: 10 de mayo de 1998 (aprobada por Res. CSJN N° 1692/97

del 20 de junio de 1997)

Monto contractual: $ 203.980,50

|  | CONCEPTO | FECHA DEL CERTIFICADO | IMPORTE CERTIFICADO DE GURA | NUDE LIQUIDACIÓN | IMPORTE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CERTIFICADO DE OBRAN0 1 | 01/01/97 | $ 72.007'.4íí | 1-517/97 | $ 72,007,46 |
| 2 | CERTIFICADO DE OBRA Nfl 2 | 01/04/97 | $ 71,732.27 | 2.545/97 | $71,732.27 |
| 3 | CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | 01/05/97 | $ 4 J.006,21 | 3 J 36/97 | $4hOGíí,2J |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRA Nfl 4 | 01/06/97 | $ 19.234,56 | 3,939/97 | 5 19.234,56 |
| IMPORTE |  |  |  |  | $ 203,980.50 |
| jMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados N41s, |  |  |  |  |  |
| M^VTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0.00 |
| IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL i |  |  |  |  | 0,00 |

SON $ 0,00 (PESOS CERO CON 00/100)

CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL

OBRA: Palacio de Justicia -Talcahuano 550, Buenos Aires

"Consolidación de las fachadas exteriores y las de  los patios interiores del Palacio de
Justicia y el tratamiento para la protección de los grupos escultóricos del coronamiento del
cuerpo central sobre la calle Tatcahuano"

Fecha Acta de Iniciación: 30 de enero de 1997

Plazo contractual: cien (100) días corridos

Fecha Acta de Recepción Provisional: 10 de mayo de 1993 (aprobada por Res. CSJN N° 1692/97

del 20 de junio de l997)

Monto contractual: $ 203.930,50

|  | CONCEPTO | FECHA DEL CERTIFICADO | IMPORTE CERTIFICADO DE OBRA | N°DE LIQUIDACIÓN | IMPORTE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CERTIFICADO DE ODRA Nu 1 | Ül/D3/y7 | S 72.007.46 | i .517/47 | $ 72.007.4(5 |
| 2 | CERTIFICADO DE OBRAN* 2 | 01/04/97 | S71.73Z27 . | 2.545/97 | $71,732.27 |
| 3 | CERTIFICADO DE OBRA N* 3 | QI/05/SJ7 | S 41.006.21 | 3,136/97 | í 41.006,21 |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRAN" 4 | 01/06/97 | $ 19.234.56 | 3.y39/í>7 | $ 19.234J6 |
| IMPORTE |  |  |  |  | S 2f)3+9K().5O |
| IMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados N°s. |  |  |  |  | __UH___ |
| IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0,00 |
| IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 0,00 |

SON $ 0,00 (PESOS CERO CON 00/100)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

Buenos Aires, 10 de mayo de 1998

CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL

OBRA: Palacio de Justicia - Talcahuano 55O, Buenos Aires

"Consolidación de las fachadas exteriores y las de los patios interiores del Palacío de
Justicia y el tratamiento para la protección de ios grupos escultóricos del coronamiento del
cuerpo central sobre la calle Talcahuano"

Fecha Acta de Iniciación: 30 de enero de 1997
Plazo contractual: cien (100) días corridos

Fecha Acta de Recepción Provisional: 10 de mayo de 1998 (aprobada por Res. CSJN N° 1692/97

del 20 de junio de 1997)

Monto contractual: $ 203.980,50

| Nü | CONCEPTO | FECHA DEL CERTJF1CADO | IMPORTE ' CERTIFICADO DE OBRA | ir de LIQUIDACIÓN | IMPORTE FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CERTIFICADO DE OBRA N° 1 | ÜW03/47 | $ 72.007,46 | I.5J7/07 | $ 72,007,46 |
| 2 | CERTIFICADO DE OBRA N° 2 | 01/04/97 | Í7L732.27 | 2.545/97 | $71.732.27 |
| 3 | CERTIFICADO DE OBRA N" 3 | 01/05/97 | S4L006.2I | 3+136/97 | $ 4 í.006.21 |
| 4 | CERTIFICADO DE OBRA Nü 4 | OI/Ofi/97 | í 19.234,56 | 3.939/97 | $ 19,234,5(5 |
| IMPORTE |  |  |  |  | £ 21W.9S0.50 |
| IMPORTE CERTIFICADO ANTERIORMENTE (Certificados N*s. |  |  |  |  |  |
| IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FÍNAL |  |  |  |  | 0.00 |
| IMPORTE A ABONAR POR/AL CONTRATISTA EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 0,00 |

SON $ 0,00 (PESOS CERO CON 00/100)