RESOLUCION Nº_____17/84

Ref.Nº 8 del Expte.Nº 847/81
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires,  8  de junio de 1984.-

Visto el presente expediente N° 00890/84

del registro del Departamento de Arquitectura, y
Considerando:

Que por las presentes actuaciones se requie-
re la aprobación de un nuevo presupuesto de mayor gasto
por trabajos de prolongación de la instalación eléctrica
reconstrucción de carpeta y alisado para pisos y modifi-
cación de tabiques de la construcción del edificio sede
del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 26 de esta Capi-
tal.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado

por el Departamento de Arquitectura y lo prescripto por

la ley de obras Públicas Nº13.064,artículo 9ºinciso c),
SE RESUELVE:

1°) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-
cionales que se agrega y cuyo monto asciende a la suma
de PESOS ARGENTINOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($a. 216.281,70.-),
con precios a fecha de licitación como ampliación del con-
trato suscripto con la firma Arquitecto Jorge Rafael Lopez

León.-

2º) Aprobar la nueva "Curva de Certificación"
agregada donde se contemple la nueva fecha de terminación.-

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

3°) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la ley 12.910 y sus decretos re
glamentarios, utilizándose a esos efectos la metodología con

tractual aprobada.-

4o) El pago de los trabajos se realizará confor-

me a las certificaciones que emita el Departamento de Arqui-

tectura.-

5º) Solicitar a la firma Arquitecto Jorge Rafael
López León la ampliación de la garantía y el sellado de ley
correspondiente.-

6o} Imputar el presente gasto a la Cuenta ///
"Ampliaciones y Remodelaciones (todo el país) {1-05-004-4-42-
4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejerci-
cio Financiero del año 1984.-

7º) Regístrese, hágase saber y remítase a la /
Subsecretaría de Administración, a sus efectos- Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
b. m