RESOLUCION
Nº 895/87

EXPEDIENTE Nº 3929/87

Buenos Aires, 14 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con la ejecución de las obras de reparación de

medianera, patio y entrada en el edificio sede del Juzga-
do Nacional Especial en lo Civil y Comercial sito en la
calle Uruguay Nº 714 de esta Capital; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución de esta Corte Supre-
ma Nº 202/86 dictada con fecha 5 de mayo de 1986, se ad-
judicó a la firma "EAMCO S.A.I.C.I.F.", la realización
de dichos trabajos.-

Que a fs, 16 el Departamento de Arqui-
tectura informa respecto de la necesidad de aprobar un
presupuesto por trabajos adicionales.-

Por ello y teniendo en cuenta el Ar-
tículo 9o, Inciso b) y 30º de la Ley Nº 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de "mayor

gasto" detallado a fs. 8/9, por trabajos adicionales, cu-
yo monto asciende a AUSTRALES TRES MIL TRESCIENTOS CUA-
RENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($A 3.346,38),
como ampliación del contrato suscripto oportunamente con
la firma "EAMCO S.A.I.C.I.F.".-

2º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3º) Aprobar el reconocimiento de varia-
ciones de costos por aplicación de la Ley Nº 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4º) Fijar que -por donde correspónda-
se solicite a la firma "EAMCO S.A.I.C.I.F." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

5o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 -Infraestructura Judicial: "Ampliacio-
nes y remodelaciones - Todo el país" (1-05-004-4-42-4210-
93-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejerci-
cio Financiero del año 1987.-

6o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa in-
tervención del Registro de Inmuebles Judiciales.