Resolución N° 3135/98

Expte. N°14-6874/97

Buenos Aires, 4  de diciembre de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones,
relacionadas con los trabajos ejecutados por la firma Ing.
David Alberto Bonaldi, en cumplimiento de la sentencia
dictada en los autos "Labatón, Estela Adriana c/Estado
Nacional-Poder Judicial de la Nación s/amparo ley 16.986"; y
teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de
Infraestructura a fs. 98/99,

SE RESUELVE:

Aprobar  el  acta  de  recepción  definitiva,
obrante en seis ejemplares a fs. 92/97 de estas actuaciones,
suscripta por la arquitecta Graciela Ofelia Cáceres,  en
representación de la Dirección de Infraestructura Judicial,
y el ingeniero David Alberto Bonaldi,  en el carácter de
titular de la empresa.

Regístrese. Remítanse a la Dirección de
Infraestructura Judicial y, por su intermedio, notifíquese.
Tome intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.-

----------En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de mil novecientos

noventa y ocho, la Arqta. Graciela Cáceres, en carácter de Directora de Obra y en
representación de la Dirección de Infraestructura Judicial por una parte, y el  Ing. David
Bonaldi, titular  de la empresa Ing. David Alberto Bonaldi por la otra, proceden a recibir y
entregar Jos trabajos de "Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios del Poder
Judicial de la Nación ubicados en Tucumán 1381, Uruguay 714, Diagonal R. S. Peña 760 y
Diagonal R. S. Peña 1211 de la Ciudad de Buenos Aires", los que fueran autorizados por la
Exma, Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Administración General del Poder Judicial,
ratificando su encomienda a la empresa contratista mediante la Resolución N° 2199/97 del
Alto Tribunal--------—-----------------------------------------------_______________________

----------Esta recepción definitiva se efectúa en virtud de haberse comprobado el buen estado

de los trabajos y vencido el plazo de garantía establecido en el Acta de Recepción Provisional

aprobada por la Resolución citada en él párrafo que antecede.---------------------------------------

----------Se destaca que el pago de los trabajos realizados se ha hecho efectivo contra  la

presentación por parte de la empresa contratista de las facturas  N° 0001-00000339 y 0001-
00000341, cada una por el 50 % del costo total aprobado de los trabajos  encomendados (pesos
veinticuatro mil quinientos), y mediante la liquidación N° 5368/97 de ]a Dirección de
Administración Financiera , por  lo que la empresa no tiene reclamos que efectuar al Poder
Judicial de  la Nación al  haber quedado saldada la deuda de acuerdo con el artículo  N° 725  del
Código Civil.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se deja  que la fecha efectiva de la recepción definitiva de  los trabajos es el  15 de

mayo  de 1998.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------En prueba de conformidad se firma la presente Acta "ad-referendum" de la  Exma.

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en seis (6) ejemplares del un mismo tenor y a un solo
efecto en el lugar y fecha arriba indicados.-------------------------------------------------------------