RESOLUCION Nº 238/84-SSA-

Ref. Nº 20 del Expte. Nº2382/74-S.S.A.-
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Airea, 7 de septiembre de 1984.-
Visto este expediente Nº 2382/74, Ref. N° /

20, S.S.A., con sus correspondientes Nros. 886/84 del Departamento/
de Arquitectura y 354.511/84 del registro de la Subsecretaría de Ad-
ministración, caratulado "Juzgado federal de Posadas -Misiones-Cons-
trucción Edificio- Contrato Hugo y J.C. Enrico-s/Presupuesto Mayor /
Gasto por adicionales"; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 691 dictada por este Tribunal con

fecha 31 de mayo pasado, se aprobó el reconocimiento por trabajos a-
dicionales y variaciones de costos por aplicación de la Ley Nº 12.910
y sus decretos reglamentarios, conforme lo previsto por el Artículo /

26 de las Cláusulas Generales en relación con la obra "Juzgado Fede-

ral de Posadas -(Construcción Edificia-Contrato Hugo y J.C. Enrico S.C.

Que por informe Nº387/84 de la Delegación Fiscal del Tri-

bunal de Cuentas de la Nación, solicita se formalice un nuevo presu- 
puesto por los citados trabajos encuadrándolo en el Artículo 27 de /
las Cláusulas Generales, el cual corre agregado a fs.94/96, cuyo mon- 
to asciende, a precios de licitación a la suma de pesos argentinos:
doscientos veintiseis mil novecientos treinta y uno con ochenta y dos
centavos ($a 226.931,82.-) y teniendo en cuenta lo requerido por la
citada Delegación a fs, 99»

SE RESUELVE:

1º) Modificar los artículos 1º) y 5º) de la Resolución /

//////////

/////////////

Nº 691/84, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

—ARTICULO 1°) Aprobar el Presupuesto por trabajos adicionales que/
corre agregado a fs. 94/96 y cuyo monto asciende a PESOS ARGENTI-

-NOS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHEN-
TA Y DOS CENTAVOS ($a 226.931,82.-), en concepto de ampliación del/
contrato suscripto con la firma "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO S.C.".-

-ARTICULO 5o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan de Traba
jos Públicos -Misiones— (1-05-004-4-42-4210-68/01) del Presupuesto/
General de Gastos para el corriente Ejercicio Financiero.—

2°) Regístrese, tome intervención el Registro de In—

muebles Judiciales y vuelva a la Subsecretaría de Administración, /
la que deberá poner en conocimiento de los dispuesto precedentemen-
te al Departamento de Arquitectura y demás efectos.-

m.a.m.