Resolución  n° 2284/00                            Expte.   n°   2.338/99

Buenos  Aires, 19 de diciembre de 2000.-

Visto y Considerando;

1.- Que la firma Palacio Atucha S.A.

solicita el pago del importe de U$S 300.000, en concepto de
saldo de la operación de compraventa del inmueble ubicado en
Biné Mitre 718/20, de esta ciudad, sus intereses, y el  del
proyecto de la obra. Sostiene que, de acuerdo con su oferta,
ese importe debía ser entregado como un aporte de su parte a
la obra de reciclaje del edificio; que esa obra no se ejecutó
por razones no imputables a esa firma; y, en definitiva,
persigue que se cancele íntegramente el precio estipulado en su
oferta.

2. - Funda el reclamo en distintas piezas de

la siguiente documentación, a) La resolución n° 249, de fecha
24 de marzo de 1993; de ella menciona el considerando que se
refiere a que la oferta de Palacio Atucha preveía, para el caso
que se le adjudicasen los trabajos, la inversión de U$S
300,000; y cita el art. 3°, en cuanto estableció que esa
cantidad sería aportada por la vendedora, conforme con su
oferta. b) El acta-acuerdo, firmada "ad referendum" el 25 de
marzo de 1993, la cual regulaba los trabajos de adecuación y
establecía la forma y condición de ejecutar la documentación
técnica; según el peticionario esa acta "dejó una vez más en
claro el carácter del importe de U$S 300.000, deducido del

precio de venta como aporte para la obra, en su punto tercero" .
c) El informe de la S1GEN; de éste cita el párrafo que refiere
al aporte mencionado cuando lo da por concretado; y lo
aseverado por ese organismo/  en el  sentido de que  la

documentación técnica que entregó era apta para efectuar la
obra. d) La resolución n° 689/93, que no ratificó el acta-
acuerdo mencionada; expone que su dictado significó el rechazo
de la oferta, y como consecuencia de ello, la imposibilidad
para el peticionario de cumplir con "la condición acordada".

3.™  Que  es  preciso  recordar  los

antecedentes de la resolución n°249/93, mediante la cual se
aceptó la última propuesta de Palacio Atucha, pues, junto con
las resoluciones nos. 144/93 y 189/93 -que fueron dejadas sin
efecto en ese acto-, permiten diferenciar dos situaciones, a
saber:

a)  las resoluciones nos. 144/93 y 189/93 aceptaron propuestas
que incluían   -en forma indivisible- la compraventa y la
locación de obra, pues, tanto en una como en otra se incluyeron
en el precio $ 500.000 en concepto de "refacciones" a realizar
por la vendedora;

b) en cambio, la resolución n° 249/93 aceptó dos operaciones de
una misma propuesta: la compraventa -por el precio total de U$S
3,000.000-,  y la locación de obra.  Por esta última,  la
vendedora recibiría el importe de $ 300.000, correspondiente a
la parte que afrontaría esta Corte sobre unas reformas que se
fijaron en $ 600.000, o sea, que la vendedora cobraría el 50%
de esas reformas que ella se comprometió a hacer en su
totalidad. Tanto es así que la compraventa se perfeccionó sin
inconvenientes, mediante la pertinente escritura traslativa de

Resolución n°2284/00

EXPTE. N°2338/99
ADMINISTRACIÓN GRAL.

dominio -por el importe de U$S 3.000.000-, lo que no ocurrió
con la obra.

4.-  Que ello establecido,  corresponde

destacar que la celebración del acta-acuerdo que regulaba la
ejecución de la obra "ad referendum" de esta Corte importó
someter su eficacia a un hecho futuro e incierto, con lo cual
el acuerdo, por sí mismo, no pudo traer aparejada consecuencia
alguna para las partes en tanto no mediara el acto de refrendo
(fallos 314:491).

5.- Que ello no obstante, cabe precisar que

ese acto no se otorgó porque el peticionario incrementó
injustificadamente el presupuesto de la obra hasta llegar a uno
de $ 997.485,50, según surge del informe de la SIGEN (ver fs.
217/229 del expte.514/93), Dicho organismo se expidió sólo en
los aspectos técnicos de la cuestión -como así lo destaca-, de
modo que la afirmación relativa a que el vendedor "integró la
suma de $ 300.000 en concepto de aporte a la obra" y que Micha
suma quedó en poder del comprador en concepto de saldo por la
operación de compra"; así como todas aquéllas que no
respondieran al propósito de emitir una opinión técnica,
carecen de relevancia cuando no están corroboradas por los
hechos y documentación acreditados en la causa. Es este el
caso, respecto al reintegro de esa suma, pues, mas allá de que
la peticionaria no aporta ninguna documentación que acredite el
pago, el Poder Judicial no percibió ningún importe que deba
devolver (ver informe de la Dirección de Administración
Financiera a fs. 22).

6.- Que, por otra parte, la firma Palacio
Atucha, en su condición de vendedora, suscribió la escritura

traslativa de dominio sin efectuar salvedades sobre el precio
de su oferta; y, tampoco se concilia su pretensión con el hecho
que el aporte a la obra de U$S 300.000 formara parte del
precio de la venta cuando sólo era propietaria del edificio de
Bartolomé Mitre 718/720, y las refacciones incluían también las
del ubicado en Maipú 92/98.

7.- Que, en cuanto a lo reclamado por la
documentación técnica de la obra, si bien la SIGEN informó que
los planos presentados eran aptos como documentación adecuada
para materializarla, nunca existió convención que estipulara la
encomienda de un proyecto con prescindencia de su ejecución,
ya que cabe considerar que si en el acta-acuerdo se había
establecido que debía acompañar la documentación de la obra -en
base a la ya formulada por la administración- (cláusula
segunda}, ello constituía una obligación accesoria a su
realización. Por lo demás, la documentación a la que se refiere
la peticionaria debió ser completada o re-elaborada por la ex
Prosecretaría de Arquitectura, y ese organismo oportunamente se
la reintegró (ver informe a fs. 43/44 y 158).

Por ello,
SE RESUELVE:

No hacer lugar a lo solicitado por la firma

Palacio Atucha S.A.

Regístrese y hágase saber.