RESOLUCION                                    EXPEDIENTE N°4793/88

N°584/88

Buenos Aires, 17 de mayo de 1988.-

Visto el presente expediente relacio-
nado con el funcionamiento de los ascensores de los in-
muebles de las calles Paraguay 1536 y 25 de Mayo 245 de
esta Capital? y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución n° 166 dictada
por esta Corte Suprema con fecha 27 de febrero de 1987,
se adjudicó a la firma "ASCENSORES LOS AMIGOS" la licita-
ción pública n° 30/86 para la realización de los traba-
jos de arreglo y mantenimiento de ascensores y electro-
bombas en diversos edificios del Poder Judicial por un
importe de $A 112.505 (Confr. fs. 18/19).-

Que a fs. 5/6 el Departamento de Ar-
quitectura informa que durante la ejecución de los traba-
jos ha surgido la necesidad de efectuar modificaciones
al proyecto original, para solucionar problemas apareci-
dos durante el desarrollo de los mismos.-

Que por las presentes actuaciones se

adjunta a fs. 8/12 el presupuesto por los adicionales,
confeccionado en cumplimiento de las pautas que surgen
del Artículo 27-B del Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo ex-
puesto por el Departamento de Arquitectura, lo prescrip-
to por la Ley n° 13.064 en sus Artículos 9o c) y 30° y
lo dispuesto por este Tribunal en su Acordada N° 44/83,

SE RESUELVE;

1º) Aprobar el presupuesto de traba-
jos adicionales que se agrega a fs. 8/12 de las presen-
tes actuaciones, correspondiente a las obras de repara-
ci6n de las instalaciones de ascensores en los inmuebles
del Poder Judicial sitos en las calles Paraguay 1536 y
25 de Mayo 245 de esta Capital, por el importe total de
AUSTRALES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA
($A 189.790.-) y como ampliación del contrato con la fir-
ma "ASCENSORES LOS AMIGOS".-

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual suscripta.-

3o)  Determinar que la ejecución de

los referidos trabajos no requieren ampliación del plazo
contractual y que se encuentran comprendidos en los Artí-
culos 9° c) y 30° de la Ley de Obras Públicas.-

4o) Establecer que el pago de los mis-
mos se realizara conforme a las certificaciones que opor-
tunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

5o)  Solicitar a la firma "ASCENSORES

LOS AMIGOS" la ampliación de la garantía y el sellado de
ley correspondiente.-

6o) Afectar el presente gasto a la
Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

7o)  Regístrese,  hágase saber a las

respectivas Cámaras y remítanse las actuaciones a la Sub-
secretaría de Administración a sus efectos, previa inter-
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
b.m

00031