RESOLUCION Nº1028/89                                                                            EXPEDIENTE Nº 651/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

GME.925

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la licitación 14/87 referente a las obras
de reparación, y mantenimiento de ascensores de los Tri-
bunales Federales de La Plata;

CONSIDERANDO:

Que en reiteradas Ordenes de Servi-
cio la Dirección de Obra solicitó a la empresa -desde el
mes de abril de 198 9- determinadas reparaciones, que es-
taban a su cargo, las que fueron cumplimentadas recién
en el mes de setiembre del corriente año.-

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Aplicar a la firma "Los Amigos

S.A.", contratista de las obras de reparación y manteni-
miento de ascensores de los Tribunales Federales de La
Plata, la penalidad prevista por el art. 22° de las Cláu-
sulas Generales del contrato, por incumplimiento de
Ordenes de Servicio.-

2o) El monto de la multa respectiva

asciende a la suma de $A 2.736,31, debiendo ser desconta-
do de la próxima certificación de obra que emita la con-
tratista.-

3o)    Regístrese, hágase saber a la

Prosecretaría de Arquitectura para su notificación a la
empresa contratista, y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a los efectos pertinen-
tes.-