RESOLUCION

N° 383/89

EXPEDIENTE N° 4040/87
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.159

Buenos Aires, 28 de abril de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-
ferentes a la obra pública de los Tribunales Federales
de la ciudad de Resistencia, cuyo contrato fuera rescin-
dido por Resolución 897/87 y

Considerando:

Que a fs. 49/56 se realizó un inven-
tario conjunto, de materiales y herramientas propiedad
de la Empresa Hugo y Juan Carlos Enrico S.C., conforme
fuera ordenado a fs. 44.-

Que a fs. 65 la empresa solicita la

entrega de los materiales de su propiedad, que surgen
del inventario. A fs. 67, el Departamento de Arquitectu-
ra da conformidad a dicha entrega, salvo el item 81 refe-
rente al cerco de obra.-

Que esta entrega, completa la que se

ordenara por Resolución 918/88 -con la conformidad del
señor Procurador General- atento que en dicha oportuni-
dad, no se hablan incluido los elementos, hoy inventaria-
dos.-

Que de conformidad con lo manifesta-
do por los organismos técnicos, los bienes carecen de un
valor significativo y resultan poco aprovechables para
la reanudación de la obra, por lo que no resultaría con-
veniente ejercer la retención prevista en el art. 51 de
la Ley 13.064, con la salvedad del item 81.-

Que con respecto al cerco de obra

-item 81- deberá ejercerse la retención del bien, previa
valuación del mismo.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar a la entrega de los

elementos solicitados por la Empresa Hugo y Juan Carlos
Enrico S.C., conforme el inventario de fs. 49/56.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Los bienes deberán ser retirados

dentro de un plazo de quince (15) días hábiles a partir
de la notificación de la presente, a costa de la empresa,
y bajo la supervisión del señor Inspector de Obra, debien-
do labrarse acta al efecto.-

3o) No hacer lugar a la solicitud de

entrega, respecto al item 81 -"Cerco de Obra"- por resul-
tar imprescindible para la reanudación de la obra, debién-
dose practicar la pertinente valuación conforme al inc.
b) del art. 51 de la ley 13.064*-

4o) Cítese a la empresa Hugo y Juan

Carlos Enrico S.C. a fin de practicar en forma conjunta
con el Departamento de Arquitectura y dentro de un plazo
de cinco (5) días la valuación del cerco perimetral de
obra, haciéndole saber que en caso de no comparecer, se
estará al valor que determine el Departamento mencionado.-

5o) Notifíquese por Ujiería y pasen

las actuaciones al Departamento de Arquitectura a fin de
la continuación de las tramitaciones pertinentes.-