RESOLUCION Nº 53/84 -SSA-

Ref. Nº 13 del Expte. Nº 1084/81-S.S.A.-

Buenos Aires, 27 de junio de 1984.-

Visto este expediente Nº355.730/84 del re-

gistro de la Subsecretaría de Administración; y

Considerando:

Que por Resolución No 187, dictada por el Tribunal/

con fecha 6 de marzo del corriente año, se aprobó la ampliación/

del plazo de ejecución y el nuevo Plan de Trabajos de la Obra /
" Tribunales Federales del Neuquén", a cargo de la firma "Hugo y/
Juan Carlos Enrico -Empresa Constructora. S.C.-", lo que originó/
el Certificado N° 14 de Diferencia de Costos, el que asciende a/
la suma de $a 1.086.996,79.-, y cuya fecha de vencimiento acaece-
rá el 16 de julio de 1984.

Que conforme lo establecido por Resolución N° 755/82,

han tomado debida intervención el Departamento de Arquitectura., /
fs. 12 y la Subsecretaría de Administración a fs. 14 y 17, por /
lo que,
SE RESUELVE:

1o) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a/
liquidar y transferir a la "Firma, "Hugo y Juan Carlos Enrico -Em-
presa Constructora-", la suma de PESOS ARGENTINO: UN MILLON OCHEN-
TiL Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTA-
VOS ($a 1.086.996,79.-), en concepto de; actualización del Certifi-
cado N° 14 de Diferencia de Costos, desacuerdo a lo establecido /
en la Ley N° 21o332 y sus decretos reglamentarios.—

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrante /

///////////////

///////////////////////////

de Ejercicios Anteriores".-

3o) Regístrese, hágase saber al Departamen-
to de Arquitectura, tome intervención el Registro de Inmuebles
Judiciales y pase a la Subsecretaría de Administración, para. /
su cumplimiento debiendo otorgar a las presentes actuaciones /
el carácter de preferente despacho.-

m.a.m.