RESOLUCION Nº 794/81

REF.N°15 del EXPTE.S-5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 25 de junio de 1981.-

Visto el presente expediente relacionado

con la construcción del edificio para el Juzgado Federal de      
Santiago del Estero; y

Considerando:

Que la firma contratista "Hugo y Juan Car

los Enrico Empresa Constructora S.C." solicita la suspensión
de la aplicación de la multa que le corresponde -por haber veri
cido el plazo contractual de terminación de la obra de que se
trata- conforme lo establecido en el artículo 31-A del Anexo
al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de
Obras Publicas.-

Que la mencionada empresa ha gestionado an

te el Servicio Nacional de Arquitectura un pedido de prórroga
de dicho plazo, el que se encuentra a consideración del citado
organismo estatal (Confr. constancias de fs. 1/4).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
precedentemente por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1o) Prestar conformidad al pedido de sus-
pensión de la aplicación de la multa que le corresponde a la
firma "Hugo y Juan Carlos Enrico Empresa Constructora S.C." /
por vencimiento del plazo contractual de terminación de la o-
bra "Juzgado Federal de Santiago del Estero".-

2o) Regístrese y devuélvanse al Departamen

to de Arquitectura, a sus efectos. Dése intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales,-

j.c.d./m.d.

A