RESOLUCION Nº 50/82                          REF. Nº4 DEL EXPTE. S-4605/80-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 1 de febrero de 1982.-
Visto el presente expediente relacionado /
con la reparación del inmueble para sede del Juzgado Federal

de 1ra. Instancia de Mar del Plata (Buenos Aires); y

Considerando:

Que por Resolución Nº 482/81 se aprobó el /

convenio suscripto con la Municipalidad de General Pueyrredón
para la ejecución de los trabajos de referencia -primera eta-
pa de mantenimiento, reparaciones generales y modificaciones
del edificio-, conforme al presupuesto elevado oportunamente
por la suma de $ 271.255.096.-

Que, con posterioridad, la citada Comuna so-

licitó la suma de $ 375.525.307.- en concepto de mayor costo
por las obras de que se trata (Resolución Nº 1358/81).-

Que por las presentes actuaciones la mencio-

nada Municipalidad acompaña un presupuesto por adicionales de
obra -correspondientes a la incorporación de la Secretaría /
proveniente del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Azul
(Buenos Aires), por un importe de $ 525.627.416.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
a fs. 14/15 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-

tración a liquidar y transferir a la Municipalidad del Parti-
do de General Pueyrredón (Buenos Aires), la suma de PESOS:-
QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS ($ 525.627.416.-), en concepto de a-
dicional y mayores costos por las obras de referencia.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta
"Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese, hágase saber al Departamen-
to de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de Adminis-
////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

tración, a sus efectos. Dése intervención al Registro de In-
muebles Judiciales.-

b.m./m.d.