RESOLUCION
N° 371/85

Ref.Nº 10 del Expte.Nº 695/83
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 23 de mayo de 1985.-
Visto el presente expediente N° 01217/85 del
registro del Departamento de Arquitectura, por el cual la
firma "CONTROL TERMICO -Ing. Jorge E. Angeleri, contratis-
ta de la obra "Estudio Integral de las calderas e instala-
ciones complementarias en los Edificios de Propiedad Fis-
cal en jurisdicción del Poder Judicial", solicita amplia-
cion del plazo previsto para la ejecución de trabajos adi-
cionales; y teniendo en cuenta lo informado por el Departa-
mento de Arquitectura a fs. 7/8,
SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la empresa CONTROL TERMICO -Ing.
Jorge E. Angeleri- una ampliación del plazo previsto para
ejecutar los trabajos adicionales de 30 (treinta) días, fi-
jándose como nueva fecha de terminación de este parcial de
obra el día 2 5 de abril de 193 5,-

2o) Dejar establecido que la ampliación que
se otorga no altera el plazo total del contrato.-

3°) Regístrese y devuélvase al Departamento de
Arquitectura, a sus efectos, previa intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales.-