RESOLUCION Nº 222/82

Ref. 32 del Expte.Nº 4902/76

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 8 de marzo de 1982.-

Vistas estas actuaciones por las que la Com-

pañia Argentina de Construcciones (COM.AR.CO. S.A.I.C. y F.)
contratista de la obra "Viviendas para funcionarios del /
Poder Judicial en Tierra del Fuego" , solicita la liquidación
de la factura 0341, por mora en el pago de la actualización
del importe correspondiente al certificado Nº47 de diferen-
cia de costos de jornales y materiales, y
Considerando:

Que esa actualización fue autorizada por Reso-
lución Nº 1683 de fecha 10 de diciembre de 1981 y según sur-

ge del informe de fs. 14} los fondos fueron puestos a dispo-
sición de la empresa para su cobro el 29 de diciembre del /
mismo año, cumplido el plazo para su cancelación,atento lo/
prescripto en el art. 4ºdel decreto Nº 1938/79.-

Que el Departamento de Arquitectura se expide
a fs. 8 sobre la procedencia de la petición en los términos
de la Ley 21.392 y sus decretos reglamentarios, tomando como
fecha del estudio el día 12 de febrero de este año por lo /
que rectifica el monto de la facturación empresaria eleván-
dola a $  23.680.752.-

Que corresponde, en consecuencia, el reconoci-
miento solicitado,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-
ción a liquidar a la firma "COM.AR.CO S.A.I.C. y F.", la
suma de PESOS: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 23.680.752.-) en concepto de

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

mora en el  pago de la actualización de valores, correspondien-
tes al certificado Nº47 dé diferencia de costos de jornales
y materiales por la obra de referencia, recomendando urgir
los trámites para hacerla efectiva antes del 26 del corrien-
te mes a fin de evitar nuevo- reajuste.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan de Tra-
bajos Públicos: (Tierra del Fuego)" (1-05-004-4-42-4210-79-01)
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero

del año 1982.-

3o) Regístrese, hágase saber y devuélvase a la Subsecre-

taría de Administración, a sus efectos.-

b.m./A.