RESOLUCION Nº 630/90

EXPEDIENTE N°  2411/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.707

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones re-
feridas a la obra pública de construcción del Juzgado Fe-
deral de la ciudad de Viedma; y

CONSIDERANDO:

Que de los informes técnicos de la

Dirección de Obra y de la Prosecretaría de Arquitectura,
obrante a fs. 8 y 14, respectivamente, de los presentes
actuados surge, con motivo del requerimiento de Agua y .
Energía Eléctrica Sociedad del Estado, la necesidad de
la construcción de un subestación transformadora para la
provisión de energía eléctrica al edificio en cuestión,
por lo que se elevan para su aprobación los consecuentes

trabajos adicionales.-

Que a tal efecto la Prosecretaría de

Arquitectura eleva el Plan de Trabajo y Curva de
Invesiones correspondientes a los mismos y el presupues-
to obrante a fs. 3/7, suscripto por el Director de la
obra Arq. Carlos E. Fuchs, y el representante de la fir-
ma Aion S.A.

Que a su vez, la Comisión Liquidado-
ra Ley 12.910 ha confeccionado los parámetros para el re-
conocimiento de las Variaciones de costos de las tareas
de que se trata, según consta a fs. 10/11.-

Por ello, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 30 de la ley 13.064,

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

de fs. 3/7 que corresponde a un "mayor gasto", por la
ejecución de los trabajos adicionales mencionados, cuyo
monto básico asciende a AUSTRALES SEISCIENTOS TREINTA
MIL SETECIENTOS DIEZ CON QUINCE CENTAVOS ($A
630.710,15), como ampliación del contrato suscripto con
la firma Aion S.A..-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban se realizara conforme a las certifi-
caciones pertinentes, reconociéndose las variaciones de
costos por aplicación de la metodología contractual opor-
tunamente aprobada y según los parámetros determinados a

fs. 11.-

3º) Aprobar el Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversiones de fs. 13 referido a la ejecución de
los citados trabajos adicionales.-

4o) Establecer que, por donde corres-
ponde se solicite a la forma Aion S.A la ampliación de la
garantía y el sellado de ley correspondiente.-

5°)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura y pasen las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a los fines de su com-
petencia y para la intervención del Tribunal de Cuentas,
previo conocimiento del Registro de Inmuebles Judiciales
y cumplido ello, posterior remisión a la primera de las
dependencias citadas, a sus efectos, guien notificará el
presente acto a la contratista.-

■