RESOLUCIÓN                                      EXPEDIENTE N°4297/87

N°709/88

Buenos Aires, 23 de junio de 1988.-

Vistas estas actuaciones iniciadas

con motivo de la presentación de la firma "Hugo y Juan
Carlos Enrico S.C. Empresa Constructora", en relación a
diligencias cumplidas en la obra para la Justicia Fede-
ral de la ciudad de Neuquén, y

CONSIDERANDO;

Que el día 8 de abril próximo pasa-
do, en ocasión de ser convocada por el Inspector de
Obra, para la suscripción del acta tendiente a la deter-
minación del "estado de las obras, elementos acopiados y
equipos", la presentante alega haber sido privada de su
derecho a formular observaciones.-

Que por tal motivo, solicita que se

disponga la realización de un nuevo relevamiento con la
presencia de peritos por ambas partes para su confronta-
ción con el anterior, recabando a su vez la abstención
de cualquier acto que modifique el estado de situación
de la obra a la existente a aquella fecha.-

Que en su informe (fs. 20) el Depar-
tamento de Arquitectura del Tribunal da cuenta que el
representante técnico de la ex-contratista si bien anti-
cipó que concurriría al acto, manifestó que no iba a re-
visar los datos que se le proporcionarían, limitándose a
hacerse presente pero sin relevamientos ni verificacio-
nes previas.-

Que con posterioridad el aludido re-
presentante técnico -Arquitecto Gustavo Alfredo Santán-
gelo- procedió a suscribir en disconformidad las constan-
cias del caso, acompañando acta notarial de sus respecti-
vas reclamaciones.-

Que en la vista conferida, la Procu-
ración General de la Nación con cita de las previsiones
establecidas en el "Pliego tipo de bases y condiciones
para la contratación de Obras Públicas", opina que, sin
perjuicio de lo ya realizado y dadas las circunstancias,
resulta oportuno completar dicha diligencia con una nue-
va, a fin de cubrir los ítems consignados por la ex con-
tratista.-

/////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que en tal sentido y coincidiendo con

el dictamen producido, resulta oportuno destacar que, a
la luz del alcance del art. 76 de la referida normativa
de ejecución, se entiende procedente disponer la realiza-
ción de una nueva verificación con los recaudos recomenda-
dos por la Procuración General.-

Por esas razones, SE RESUELVE:

1°)  Disponer la realización de una

diligencia complementaria de constatación en la Obra para
la Justicia Federal de la ciudad de Neuquén a los fines
que la empresa "Hugo y Juan Carlos Enrico S.C.E.C." haga
conocer sus estimaciones y avalúo.-

Con posterioridad el señor represen-
tante del Departamento de Arquitectura, Arq. Jorge Félix
Figliuolo, deberá expedirse técnicamente respecto de las
valuaciones pretendidas,-

2o)  El Departamento de Arquitectura

adoptará las medidas necesarias para que no se innove res-
pecto del estado de la obra hasta tanto se celebre la me-
dida precedentemente ordenada, salvo que sea menester pa-
ra su seguridad o por la realización de algún trabajo ur-
gente.-

3o)   Regístrese,   notifíquese   por

Ujiería y remítanse las presentes actuaciones al Departa-
mento de Arquitectura, a sus efectos.-
ame*00052