RESOLUCION Nº 723/81

Ref. Exptes. Nros. 3912/72 y 4245/75

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 15 de junio de 1981.-
Vistas las presentes actuaciones por las/

cuales se tramita la realización de diversas obras de repa-
ción en el inmueble de la calle 25 de Mayo N°245, sede de /
la Cámara Nacional Electoral; y
Considerando:

Que mediante Resolución N°1106 del 5 de diciem-
bre de 1977 se autorizó a la Subsecretaría de Administra-
ción a contratar directamente con el Servicio Nacional de /
Arquitectura la ejecución de los referidos trabajos, confor-
me al presupuesto presentado oportunamente por el importe /
de $ 22.810.320.-

Que, con posterioridad, dicho organismo esta-
tal solicitó la transferencia de $ 132.489.680 para afron-
tar los gastos derivados de la licitación efectuada (Confr.
Resolución N°788 de fecha 29 de agosto de 1979) y de  ///
$ 114.071.152 por actualización de gastos, transferidos  /
por Resolución N°461 del 30 de abril de 1980.-

Que a fs. 211, el citado organismo señala que/
al rescindirse el contrato formalizado con la firma "Paler-
mo Hnos. S.C.A.", se llamó nuevamente a licitación y del re-
sultado de estas circunstancias, corresponde transferirle,/
para afrontar los gastos derivados de los mayores costos /
producidos, la suma de $ 307.583.038.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a /
fs. 212 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1°) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

ción a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Arqui-
tectura la suma de PESOS: TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUI-
NIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO ($ 307.583.038.-),
por la ejecución de los trabajos de referencia.-

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta "So-
brantes de Ejercicios Anteriores.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Subse-
cretaría, a sus efectos. Hágase saber y dése intervención/
al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d./m.a.m.