RESOLUCION                                      Expediente n° 1.438/85—Ref.nº5-

N° 18/87.-

Buenos Aires, 7 de enero de 1987.-

Visto el presente expediente nº 1.851/86

del registro del Departamento de Arquitectura (nº 402.994/
86 de la Subsecretaría de Administración); y

Considerando:

Que por estas actuaciones se requiere la

aprobación de una ampliación del plazo de obra para la /
terminación de los trabajos de refección de la sala de /
cuarto oscuro y revelado de la Morgue Judicial -Junín /
760- Capital Federal.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informa-
do por el Departamento de Arquitectura a fs. 6 y 8 y lo
prescripto por el art- 32°, inc. a) de las Cláusulas Ge
nerales del Pliego "Tipo" de Bases y Condiciones para la
contratación de Obras Públicas.-

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la Empresa "CRUCES S.A." una /
ampliación del plazo de la obra de referencia de treinta
y cinco (3 5) días corridos, a partir del 17 de noviembre
de 1986, quedando como nueva fecha de terminación de los
trabajos el día 22 de diciembre de 1986*-

2º) El Departamento de Arquitectura elevara
-para su aprobación- el correspondiente Plan de Trabajo"
y "Curva de Certificación", ajustados a la prórroga que
se concede precedentemente.-

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

3°) Regístrese y remítase al Departamento

de Arquitectura a sus efectos, previa intervención del Re-/
gistro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'