RESOLUCION Nº 1386/83.

REF.N° 45 del EXPTE.Nº 4770/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 30   de agosto de 1983.-

Visto el presente expediente N° 340.938/
83 del registro de la Subsecretaría de Administración,
por el que se tramita la construcción del edificio "Tri-
bunales Federales de Mendoza"; y
Considerando:

Que mediante Resolución N° 53 de fecha 6 de
marzo de 1974 esta Corte Suprema adjudicó a la firma "Ing.
Esteban Augusto Paulí" la construcción del edificio mencio-
nado.

Que habiéndose habilitado parcialmente el
edificio y ante el incremento del número de Juzgados y Se-
cretarías surgió la necesidad de reproyectar los distintos
locales con el objeto de ubicar la Biblioteca, la Ujiería y
el nuevo Juzgado. El cambio de destino dado a los locales
aludidos se opera en la planta baja donde estaba la Secre-
taría Electoral que ahora fue destinada para uso de la Bi-
blioteca y sus anexos, y la Ujiería, y en el tercer piso
donde se aloja el nuevo Juzgado.

Que además, al haberse logrado la cesión

de una franja de terreno sobre la Avenida España, contigua
al edificio, se amplió la playa de estacionamiento previs-
ta.

Que la realización de los trabajos imprevi-
sibles resultantes de lo explicitado en los considerandos
anteriores, se encara por intermedio de la empresa contra-
tista, a fin de evitar la paralización de la obra.

Que se estima un presupuesto de $a ///////
815.291,07 con precios al mes de enero de 1983, para este

//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

adicional el cual se encuentra comprendido dentro de las
prescripciones estatuídas en el Artículo 9º, inciso b)
de la Ley 13.064.

Por ello y de conformidad con lo informado
por el Departamento de Arquitectura a fs. 18/19.-
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adicio-
nales, al que se refieren estas actuaciones, correspon-
diente a la obra "Tribunales Federales de Mendoza-Construc-
ción de Edificio", por la suma de PESOS ARGENTINOS: OCHO-
CIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SIETE CEN-
TAVOS ($a 815.291,07), con precios al mes de enero de 1983,
como ampliación del contrato suscripto con la firma "Ing.
Esteban Augusto Paulí".-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan
de Trabajos Públicos (Mendoza) 1-05-004-4-42-4210-67-01
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Finan-
ciero del año 1983.-

3º) Aprobar el reconocimiento de variaciones de
costos por aplicación de la Ley N° 12.910 y sus decretos /
reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodología
y los parámetros descriptos en las planillas agregadas.

4º) Fijar como fecha de terminación de la tota-
lidad de la obra, el día 30 de septiembre de 1983.-

5º) Solicitar a la firma "Ing.Esteban Augusto
Paulí" la ampliación de la garantía de contrato y del se-
llado de ley correspondiente.

//////////////////////////////////////////////////////////

HOJA 2

RESOLUCION N° 1386 /83

REF.Nº 45 del EXPTE.Nº 4770/64
-SUPERINTENDENCIA-

////////////////////////////////////////////////////

6º) Regístrese, hágase saber al Departamento
de Arquitectura y devuélvanse a la Subsecretaría de Admi-
nistración,   a sus efectos.  Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

s.t.

SAC