RESOLUCION
N° 172/89

EXPEDIENTE N° 364/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
A.597

Buenos Aires, 8 de febrero de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales se tramita la aprobación del nuevo Plan de
Trabajos para la obra: "Red de energía eléctrica para
alimentación de los equipos de aire acondicionado" en el
Palacio de Justicia; y teniendo en cuenta lo informado
por el Departamento de Arquitectura a fs. 3,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo "Plan de Trabajos

y Curva de Inversiones" obrante a fs. 1, presentado por
la firma "POLIELECTRIC S.A.", adjudicataria de las obras
de referencia y que responde a los plazos contractuales
y ampliaciones otorgados.-

2o) Regístrese y devuélvanse las actua-
ciones al Departamento de Arquitectura a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judicia-
les.-