RESOLUCION N° 798/78.-               EXP.  N° 4.205/72 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1978.-

Vistas las presentes actuaciones por las cuales se
tramita la ejecución de diversos trabajos de reparación y /
pintura en el inmueble sito en Avda. Roque Sáenz Peña 1174;

y

Considerando:

Que   por Resolución  de  este  Tribunal /

N°  264  de  fecha  15 de  octubre   de  1973  se  autorizó a   la  Di-/
rección Administrativa   y Contable a   contratar  directamente
con  el Servicio Nacional  de Arquitectura   la  realización  de
los  trabajos  aludidos,   originados por la   sobrecarga  a   que  /
fue   sometido  dicho  edificio,   conforme  al presupuesto  eleva-
rlo  oportunamente por  la   suma   de $ 12.642   (Confr.   fs.   35).-

Que mediante Resolución de esta Cor-
te Suprema N° 411/74 se transfirió al menciona cío Servicio /
la suma de $ 2.501.- en concepto de mayores costos produci-
dos en  las  obras  de  referencia.   (Confr.  fs.   6  del Expte.   D.

A.C. N° 165.792/74.-

Que. a  fs.  1  del expediente  D.A.C.  N°

240.659/78 el citado organismo estatal acompaño la liquida-
ción final de los trabajos, cuya inversión total asciende a
$ 39.242,  por lo que   corresponde   transferirle  la   suma   de  $

24.099.-

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado  precedentemente  por  la  Dirección Administrativa  y /

Contable,

SE RESUELVE:

1°)  Autorizar a  la Dirección Adminis-
trativa  y Contable del Poder Judicial  de la Nación a  liqui-

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

dar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura  la  suma
de  PESOS:  VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE  ($  24.099)   por  la
realización  de  los  trabajos  de  referencia.-

2°)   Imputar  el  presente  gasto a   la  Cuenta   "So-

brantes  de Ejercicios Anteriores".-

3°)  Regístrese  y devuélvanse  a  la   citada  Direc-
ción,   a   sus efectos.  Dése  intervención al Registro  de   Inmue-/
bles Judiciales.-