RESOLUCION Nº 204/84

EXPEDIENTE Nº 695/83 S.S.A.-

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 28 de agosto de 1984.-
Visto el presente expediente N°00556/83

del  registro del Departamento de Arquitectura y el Nº 337524/83,
del registro de la Subsecretaría de Administración, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se requiere de la//
aprobación de un presupuesto de mayar gastos para la habilitación de
las instalaciones térmicas de los edificios judiciales del Palacio//
de Justicia, Roque Sáenz Peña 1211 y Junin 760, de esta Capital Fede-
ral.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado por el Depar-
tamento de Arquitectura y lo prescripto por la ley de Obras Públicas
N°13.064, artículo 9, inc.e),
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adicionales que/
se agrega v cuyo monto asciende a la suma de PESOS ARGENTINOS SETE-
CIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA (Sa. 703.690), con precios de/
abril de 1984 como ampliación del contrato suscripto con la firma//
Control Térmico -Ing. Jorge E. Angeleri-

2º) Establecer un plazo de 120 días para la ejecución de
los trabajos detallados en el presupuesto, contados a partir de la/
respectiva acta de iniciación.

3º) Aprobar el reconocimiento de variaciones de costos//
por aplicación de la Ley N°12.910 y sus Decretos Reglamentarias uti-
lizándose a esos efectos la metodología contractual aprobada,

4o) El pago de los trabajos se realizará conforme a las/
certificaciones que emita el Departamento de Arquitectura.

5o) Solicita a al firma Control Térmico -Ing. Jorge. E./
Angeleri-, la ampliación de la garantía y el sellado de la Ley co-/

/////

/////

/////

rrespondiente.-

6o) Imputar el presente gasto a la cuenta "Honora-
rios y Retribuciones a Terceros" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Pre-
supuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1984.

7º) Regístrese, hágase saber y remítase a la Subse-/
cretaría de Administración, a sus efectos. Dése intervención al Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-

a.me.—