RESOLUCIÓN
Nº 1615/95

EXPEDIENTE Nº 12.242/95
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1571

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1995.

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con la adecuación del edificio sito en Avda.
Comodoro Py 2002 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la firma "Esuco S.A.", contratista

de la obra pública de refacción de los pisos 2o al 5o
del citado inmueble, ha presentado el presupuesto para
la alimentación directa e independiente del Centro de
Cómputos del mismo edificio;

Que sobre el particular, la Secretaria

Letrada de Informática ha solicitado la pertinente auto-
rización para asegurar la integridad de los equipos de
computación instalados y la continuidad del servicio in-
formático, que se brinda en forma precaria en el mencio-
nado edificio desde hace más de dos años (fs. 8);

Que, por su lado, la Subdirección de

Arquitectura -Ley 23.984- se ha expedido favorablemente
sobre la admisibilidad y equidad de la antes referida co-
tización (fs . 3);

Que,  por  medio  del  expediente  nº

26.739/95, se ha dictado el día 18 de octubre último, la
Resolución nº 1.502/95 (fojas 28/31), que modifica la
distribución de los créditos de esta jurisdicción, ha-
llándose incluida la partida destinada para los trabajos
antes mencionados.

Por ello, con amparo en el art. 30 de
la ley 13.064.
SE RESUELVE:

1º) Autorizar la ejecución de los tra-
bajos que componen el presupuesto obrante a fs. 16, por

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

el monto total de Pesos Tres mil setecientos cuatro con
quince centavos ($ 3.704,15), en el plazo propuesto {cin-
co días de jornada completa), como adicional de obra co-
rrespondiente al contrato de adecuacíón del 2o al 5o piso
del edificio de que se trata.

2°) Afectar el gasto resultante a la

partida pertinente del presupuesto general de gastos para
el ejercicio financiero del año 1995.

3o) El pago de los trabajos adiciona-
les autorizados se realizara conforme al certificado de
obra pertinente.

4o) Establecer que -por intermedio de

la Subdirección de Arquitectura Ley 23.984- se solicite
a la firma contratista la ampliación de la garantia co-
rrespondiente .

5o) Regístrese, Hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración y remítanse las actuaciones
a la Subdirección de Arquitectura -Iey 23.984- a sus efec-
tos y, por su intermedio, notifíquese a la firma "Esuco
S.A.", previa intervención del Registro de inmuebles Judi-
ciales.