RESOLUCION Nº 1217/80

Ref. Nº 16 del Expte. Nº 1999/74

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1980.-

Visto el presente expediente relacionado
con la obra "Tribunales Federales de Córdoba", y
Considerando

Que el Departamento de Arquitectura ha elabo-
 rado un Régimen de Reajustes por Variaciones de Costo,
distinto al que se encuentra incluido en la documentación
contractual de dicha obra, a fin de obviar con ello una
serie de dificultades que detalla en su informe de fs. /
10/11.-

Que el nuevo régimen, obrante a fs. 7/9 de /
las presentes actuaciones, cuenta con la aprobación de
la empresa contratista (Confr. fs. 6).-
Por ello, SE RESUELVE

1°) Aprobar el nuevo Régimen de Rea

justes por Variaciones de Costo, obrante a fs. 7/9. elabo-
rado por el Departamento de Arquitectura de este Tribunal.
para la obra "Tribunales Federales de Córdoba".-

2o) Autorizar al Departamento de Ar-

quitectura a incluir el régimen que se aprueba por el ar-
tículo anterior en las documentaciones que se formulen /
para nuevas obras, incluyendo la correspondiente al nue-
vo llamado a licitación para la obra "Tribunales Federales
de Mercedes (Buenos Aires)".-

3o) Regístrese, hágase saber y remí-

tase a la Subsecretaría de Administración a los fines seña-
lados en el ultimo párrafo del informe de fs. 10/11 y de-
más efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles

Judiciales.-

j.c.d.