RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 5777/88

N° 730/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.566

Buenos Aires,24 de agosto de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-
ferentes a la licitación pública n° 4/89 por la cual se
licitara la instalación eléctrica y la instalación de un
ascensor, con destino al Archivo General a instalarse en

el Dique 1 - Sección 2 del Puerto de la Ciudad de Buenos
Aires y

Considerando:

Que la empresa, cuya oferta resulta-
ra preadjudicada, formula una propuesta, a fs. 339, que
no puede ser considerada, ya que no respondería al plie-
go de bases y condiciones en virtud del cual se aconsejó
la adjudicación*-

Que del análisis del expediente sur-
ge la conveniencia de subdividir la contratación en dos
-una referida a la instalación eléctrica del inmueble y
otra a la instalación de ascensores, ya que en uno u
otro caso, para poder licitar por el todo, cualquier ofe-
rente debe subcontratar la obra que no está a su cargo.-

Que en virtud de la emergencia econó-
mica que atraviesa el país, la que ha producido el atra-
so en la mayor parte de las contrataciones en curso y de
razón de la necesidad impostergable de poder concluir
la obra del Archivo General, resulta pertinente -ante el
fracaso de la presente licitación- autorizar la realiza-
ción de contrataciones directas a los mismos fines que
la presente licitación ptíblica*-
Por ello, SE RESUELVE:

1o) Declarar fracasada la presente
licitación, por falta de ofertas válidas,-

2o) Autorizar a la Subsecretaría de
Administración a realizar una contratación directa de

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

conformidad al at. 9o, inc. c) de la ley 13.064 a fin de
contratar la instalación eléctrica del inmueble sito en
el Dique 1 - Sección 2 del Puerto de la Ciudad de Buenos

Aires.-

3°) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a realizar una contratación directa de con-
formidad al art. 56,inc. d) de la Ley de Contabilidad y
de conformidad a los términos del Decreto 5720/72 a fin
de adquirir un ascensor y su correspondiente instalación,
en el inmueble sito en el Dique 1 - Sección 2 del Puerto
de Buenos aires.-

4o) Para la realización de las contra-
taciones directas que por la presente resolución se auto-
riza, se deberán tener en cuenta los siguientes pasos:

a)  Dentro del plazo de veinte (20) días corridos, se con-
feccionará la documentación pertinente, para cada contra-
tación a fin de posibilitar la confección de propuestas
de los futuros oferentes, por parte de la Prosecretaría
de Arquitectura y la Comisión Ley 12.910.-

b)  En el caso de la adquisición e instalación del ascen-
sor (decreto 5720/72) se ofrecerá a los oferentes un pago
anticipado del 50%, de conformidad a los términos de la
Resolución n° 522/89. En ambas contrataciones, se invita-
rS como mínimo a tres firmas del ramo a fin de que presen-
ten las ofertas respectivas. El trámite de la invitación
y presentación de los presupuestos, deberá cumplimentarse
dentro de un plazo de veinte (20) días corridos,-

c)  Presentadas las ofertas con su respectivo presupuesto,
las actuaciones se remitirán a la Comisión de Preadjudica.-
ciones quién dentro de un plazo de cinco (5) días deberá
producir dictamen.-

d)  Emitido el dictamen por la Comisión de Preadjudicacio-
nes deberán elevarse las actuaciones, en ambos casos, a
esta Corte para su adjudicación.-

5o)  Regístrese,  comuníquese  a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-