RESOLUCION
Nº 540/86.-

EXPEDIENTE Nº 1979/85 -Ref.Nºl-
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 16 de septiembre de 198 6,**

Visto el presente expediente N°1685/

86 del registro del Departamento de Arquitectura (Nº//
397.389/86 de la Subsecretaría de Administración), por
el cual la firma "GAYG y Asociados S.A." -contratista
de la obra: Edificios Varios del Poder Judicial, insta-
laciones de gas para quemadores y reparación de calde-
ras y cañerías- solicita la aprobación de una nueva Cur-
va de Certificación ajustada a la ampliación del plazo
contractual de ciento cincuenta (150) días otorgada por
Resolución de este Tribunal Nº164 de fecha 17 de abril
último (Confr.fs. 10/11); y teniendo en cuenta lo infor-
mado por el Departamento de Arquitectura a fs.7,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo "Plan de Trabajos y //
Curva de Certificación" agregado a fs. 2/5.-

2o) Regístrese, hágase saber al Departamento
de Arquitectura y devuélvase a la Subsecretaría de Admi-
nistración, a sus efectos, previa intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales.-
ame.