RESOLUCION
Nº 523/86

Expediente nº21/80-Ref. nº47
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1986.-
Visto el presente expediente nº1665/86

del registro del Departamento de Arquitectura (N°397,257/86
de la Subsecretaría de Administración) ; y

Considerando :

Que por Resolución n°903 dictada por la Corte
Suprema con fecha 27 de junio de 1983, se adjudicó a la fir-
ma "GAP S.A.C.I.F. e I." , la licitación pública n°461/82
para la ejecución de las obras faltantes del edificio sede
del Juzgado Federal de Mercedes (Provincia de Buenos Aires),
por el importe de $a. 9.350.000.-(confr. fs. 28).-

Que a fs. 21/22 el Departamento de Arquitectura
informa que considera necesaria la realización de variantes
de obra, a fin de lograr mejores resultados técnicos-construc-
tivos de los previstos.-

Por ello, SE RESUELVE;

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adicionales
adjunto, cuyo monto asciende a la suma de AUSTRALES CIENTO CIN-
CUENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($A 152,05), con precios a la
época de licitación y como ampliación del contrato suscripto
con la firma "GAP S.A.C.I.F.e I.".-

2º) Atender el presente gasto con cargo a la cuenta:
"Plan de trabajos públicos -Mercedes" (1-05-004-4-42-4210-51-
01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Finan-
ciero del año 1986(Artículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

3º) Aprobar el reconocimiento de Variaciones de Cos-
tos por aplicación de la ley n°12.910 y sus decretos reglamen-
tarios, utilizándose a esos efectos la metodología contractual
aprobada.-

4º) Determinar que los trabajos referidos se encuen-

/////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

tran comprendidos dentro del Artículo 30º de la Ley de Obras
Públicas nº13.064.-

5º) Fijar que -por donde corresponda- se solici-
te a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." la ampliación de la garan-
tía y el sellado de ley correspondiente.-

6º) Determinar que el pago de estos trabajos se
realizará conforme a las certificaciones que mensualmente

emita el Departamento de Arquitectura.-

7o) Regístrese, hágase saber al Departamento de
Arquitectura y devuélvanse las actuaciones a la Subsecretaría
de Administración  a sus efectos, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-

Pd.