RESOLUCION
Nº  568/85.-

Expte.nº 5023/64 -Ref.nos.17 y 18-

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires,8 de agosto de 1985.-

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con la construcción del edificio para sede /
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes
(Prov.de Bs, As,); y

Considerando:

Que durante la realización de los traba
jos vinculados con la obra de que se trata, se produje
ron algunos daños en la finca lindera, propiedad del /
señor José A» González Rodríguez, ubicada en la calle
21, nº 633 de dicha ciudad.-

Que tal situación dio lugar a reitera-/
das reclamaciones del propietario y fue objeto, asimis
mo, de numerosos informes e inspecciones por parte del
Departamento de Arquitectura de este Tribunal y que co-
rren agregados a fs. 7, 14, 25/26, 41 y 51,-

Que, luego de la rescisión contractual /
con la firma SO-CON S.R.L. motivada en el incumplimien-
to de los plazos previstos en el pliego licitarlo por /
parte de la adjudicataria, se contrató la prosecución /
de las obras con la Empresa"Valentín Guitelman S.R.L.",
la cual asumió la responsabilidad de ejecutar los traba-
jos de reparación previstos en el pliego correspondien-
te relacionados con la finca lindera,-

Que, sin perjuicio de ello, por Resolu-/
ción nº 1309 del 7 de octubre de 1981 (ref.nº 17 del expe
diente 5023/64) se dispuso liquidar y transferir al cita,
do Juzgado, para ser abonados al señor González Rodrí-/

guez, la suma de Pesos Ley 18,188, Tres Millones (-----

3.000.000-), en concepto de reintegro de gastos por re
paraciones efectuadas en el techo del inmueble de su /

///////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

propiedad,los que no fueron contemplados en el plie
go licitarlo, pues se produjeron una vez aprobado és
te, con lo que se dio estricto cumplimiento a las re
clamaciones por danos materiales efectuado por el re
quiriente (Arts. 1109, 1110 y 1113 del Código Civil).-

Que, ante su última presentación,en

la que hace referencia a que quedaría pendiente la /
realización de reparaciones, cabe mencionar que con
fecha 13 de mayo ppdo. se hizo presente en su propie
dad el Arquitecto Marcelo R.Liciaga -Inspector de /
Obra- a los efectos de constatar los supuestos recia,
mos, impidiéndole el propietario la entrada a la fin.
ca, por lo que no corresponde su consideración si se
tiene en cuenta, además, lo informado por el Departe
mentó de Arquitectura a fs.56. -

Que, independientemente de lo expues

to, al señor José A- González Rodríguez, con motivo /
de la demora de la ejecución de los trabajos y las par
ticulares circunstancias que rodearon el caso, lo lle-
van a solicitar resarcimiento por daño moral.-

Que este Tribunal estima que los fun

damentos expuestos no alcanzan a configurar los requi
sitos necesarios para hacer lugar a dicho requerimien
to. En efecto, las incomodidades provocadas por el /

asentamiento de un edificio lindero y el detrimento /
de algunos bienes materiales -ya reparados y compensa
dos- no resultan, por si solas, suficientes argumenta,
ciones, puesto que, en este caso, además de no existir
intención de producir daño, tampoco fueron lesionados
intereses no patrimoniales que pudieran haber influido
en el equilibrio espiritual o emocional, o alterado de
alguna manera la personalidad del peticionante (Artícu
lo 1078 del Código Civil).-

/////////////////////////////////////////////////////

-Hoja 2-

RESOLUCIÓN

Nº 568/85

Expte. Nº 5023/64 -Ref.Nº 17 y 18-
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

//////////////////////////////////////////////////////

■:

Que los inconvenientes causados en la
finca lindera tuvieron preferente atención del Tribu
nal, adoptándose, a esos efectos, todas las medidas
pertinentes para su pronta solución.-

Por ello, no procede el daño moral, /
porque, en principio, es legítimo el obrar de quien
construye una finca lindera, pues como se expresara
precedentemente, basta con pagar los daños materiales
ocasionados, atento a que el propietario del edificio
colindante debe tolerar esa construcción (Artículo /
1071 del Código Civil) lo que así SE RESUELVE:

Regístrese, tome intervención el Regis
tro de Inmuebles Judiciales y remítase al Departamen-
to de Arquitectura para que por bu intermedio se pro-
ceda a la notificación del señor José A. González Ro-
dríguez y demás efectos.-

R.N.O'