RESOLUCIÓN                                              EXPTE Nº 30.971/96

Nº 2273/98                                             ADMINISTRACIÓN GENERAL

Buenos Aires, 6 de octubre de 1998.-

VISTA la necesidad de construir un nuevo edificio para el asiento del

Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville en la Provincia de

Córdoba,

Y CONSIDERANDO

Que   la   Dirección   de   Infraestructura   Judicial

comenzó el proyecto de edificación, fundado en la imposibilidad
estructural de seguir habitando la construcción anterior.

Que   la   Municipalidad   de   Bell   Ville   puso   a

disposición un inmueble donde funcionó con anterioridad otra entidad del
sector público provincial, la que fue aceptada. Para la adecuación de ese
edificio se asignó una suma de $ 10.000 destinada a la adquisición de
materiales.

Que a fs. 6 del folio único 54 de las presentes

actuaciones la Dirección de Infraestructura Judicial detalla que el
anteproyecto se realiza teniendo en cuenta la solicitud de la comunidad, de
mantener la fachada original del edificio.

Que a fs. 13 del folio único 55 el Sr. Presidente de

la Exma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba presta conformidad
al anteproyecto propuesto.

Que a fs.  56 /513  obra el pliego de bases y

condiciones compuesto por memoria descriptiva, cómputo métrico, planos
y especificaciones técnicas de especialidades, elaborado por la Dirección de
Infraestructura Judicial.

Que   no resulta previsible que el vencimiento de

ningún certificado de obra opere durante el presente ejercicio, por lo que la
afectación provisional ha sido realizada integralmente con cargo al ejercicio
1999 (fs. 518).

Por ello, SE RESUELVE:

1)   Autorizar  a  la  Dirección   de  Administración

Financiera a efectuar un llamado a licitación pública destinado a receptar
ofertas para la construcción del edificio en el asiento del Juzgado Federal

de Primera Instancia de Bell Ville -calle Córdoba N° 246-, conforme el
pliego obrante a fs. 56/513, por un importe de PESOS UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA ($ 1.187.160).

2)  La contratación se ajustará a los términos de !a
Ley 13.064 por sistema de ajuste alzado y unidad de medida,

3)  El acto de apertura se realizará el día 20 de

noviembre de 1998 en la Ciudad de Bell Ville, autorizándose a la Dirección
de Administración Financiera a abonar los gastos que representen  la
publicación  en  los  Boletines  Oficiales  Nacional  y  de  la  Provincia de
Córdoba, en un diario de amplia circulación en el ámbito de la provincia y
-de existir- en un diario o semanario de la Ciudad de Bell Ville.

4)   Imputar la presente inversión a las partidas
presupuestarias indicadas en la afectación provisional obrante a fs. 518-

Regístrese, comuníquese y gírese a la Dirección de
Administración Financiera para la inmediata prosecución del trámite.