RESOLUCION Nº782/87                                           EXPEDIENTE Nº 3439/87

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1987.-

Visto  el  presente  expediente  Nº

802.175/87 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de este Tribunal Nº

30 de fecha 13 de enero último (confr. fs. 41), se adju-
dicó a la firma "Sisti y Burda S.R.L." la licitación pú-
blica Nº 23/86 destinada a contratar la renovación inte-
gral de la instalación sanitaria, refacción de solados,
reparación de la instalación eléctrica y tareas genera-
les de mantenimiento en el edificio sede del Juzgado Fe-
deral de Primera Instancia de Bahía Blanca (Provincia de
Buenos Aires).-

Que mediante Resolución Nº 510 de fe-
cha 22 de junio ppdo. (Confr. fs. 13), se autorizó la
ejecución de una serie de modificaciones solicitadas a
fs. 1 por el señor Juez Federal titular del asiento,
afectándose a tales efectos la suma de australes treinta
y cinco mil ($A 35.000.-).

Que, posteriormente, se requieren nue-
vos trabajos (Confr. fs. 19 y 21), respecto de los cua-
les se expide el Departamento de Arquitectura a fs. 34/
35 y 37.-

Por ello y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el Artículo 9o, Inciso e) de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el mayor gasto, cuyo presu-
puesto detallado obra a fs. 23/33, por variantes de
obra, que asciende a AUSTRALES SESENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS  / /
($A  69.855,29).-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Afectar dicha suma, destinada a

atender el gasto emergente da lo precedentemente dispues-
to, a la Cuenta Especial 510 - Infraestructura Judicial
-Plan de Trabajos Públicos (todo el país) (1-05-004-4-
42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1987, dejándose sin efecto
el Artículo 2º de la Resolución del Tribunal Nº 510 del
22 de junio ppdo.-

3o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

4º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley Nº 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

5º) Fijar que, por donde corresponda,

se solicite a la firma "SISTI Y BURDA S.R.L." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

6º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

ame