RESOLUCION Nº805/87                                  EXPEDIENTE Nº 3819/87

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de las obras de reparación
de cubiertas en el 5º y 6o pisos del edificio sede del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Tucumán; y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución nº 206 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 11 de marzo de 1987, se
adjudicó a la firma "ECOM S.R.L." la ejecución de dichas
obras.-

Que a fs. 7, el Departamento de Ar-
quitectura informa que durante la realización de los tra-
bajos fue necesario cambiar una mayor cantidad de chapas
de zinc de las cubiertas que las que estaban previstas,
por encontrarse en malas condiciones, correspondientes
a los items nros. 2 y 4, sujetos a reajuste según contra-
to.-

Que por las presentes actuaciones se

somete a aprobación el correspondiente presupuesto de
mayor gasto obrante a fs. 3, cuyo importe asciende a
($A 21.630.-).-

Por ello y teniendo en cuenta lo es-
tablecido por el art. 30º de la Ley nº 13.064,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de mayor

gasto obrante a fs. 3 de estas actuaciones, cuyo monto
asciende a AUSTRALES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS   TREINTA

($A 21.630.-).-

2o) Aprobar el reconocimiento de va-

riaciones de costos pertinente por aplicación de la Ley
nº 12.910 y sus decretos reglamentarios, utilizando a
tales efectos la metodología contractual.-

3º) Establecer que el pago de este

mayor gasto se realizará conforme las certificaciones
que oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

4º) Determinar que, por donde corres-
ponda, se requiera a la firma "ECOM S.R.L.", la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5º) Imputar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 - Infraestructura Judicial "Ampliacio-
nes y remodelaciones - Todo el País" (1-05-004-4-42-
4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1987.-

6o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría
de Administración a sus efectos, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.-