RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N°5461/88

N°821/88

A.201

Buenos Aires, 29 de julio de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales tramita el pedido de trabajos adicionales en
la obra de refección y ampliación de la Cámara Federal
de Apelaciones de Paraná (Pcia. de Entre Ríos); y

CONSIDERANDO:

■ ■

Que este Tribunal -mediante Resolu-
ción n° 447 de fecha 27 de mayo de 1987- aprobó la lici-
tación pública n° 1/87, convocada para la realización de
la citada obra (confr. fs. 16).-

Que a fs. 2 la mencionada Cámara so-
licita la ejecución de nuevos trabajos, respecto de los
cuales se expide el Departamento de Arquitectura a fs.
1, agregándose el presupuesto detallado de las obras adi-
cionales (confr. fs. 3/10).-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por este Tribunal en su Acordada n° 44/83,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar el mayor gasto -por tra-
bajos adicionales- en la obra de referencia, conforme al
presupuesto detallado que corre agregado a fs. 3/10, cu-
yo monto asciende a AUSTRALES OCHENTA Y NUEVE MIL SETE-
CIENTOS VEINTICUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($A 89.724,15) y
como ampliación del contrato suscripto con la firma "GAP

2°) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley n° 12.910 y
sus Decretos Reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual dispuesta oportunamente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4o) Fijar que, por donde corresponda,

se solicite a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de Ley correspondiente.-

5o) Determinar que los trabajos refe-
ridos se encuentran comprendidos dentro de los artículos
9o c) y- 30° de la Ley n° 13.064 de Obra Públicas.-

6o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 "Infraestructura Judicial" ("Amplia-
ciones y remodelaciones - Todo el País" - 1-05-004-4-
4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1988.-

7o) Regístrese, hágase saber a la Cá-
mara Federal de Apelaciones de Paraná y al Departamento
de Arquitectura. Fecho, pase a la Subsecretaría de Admi-
nistración a sus efectos, previa intervención del Regis-
tro de Inmuebles Judiciales