RESOLUCIÓN                                                                      EXPEDIENTE N°1630/90

N°408/90

J.452

Buenos Aires, 26 de junio de 1990.-

.                                                                                                                                                  '

Vistas las presentes actuaciones; y
Considerando:

Que la empresa contratista de la

obra pública de construcción de los Tribunales Federales
de Viedma ha solicitado se conceda un plazo de prórroga
que aún no ha sido resuelto.-

Que por nota del 8 de junio del co-

rriente año, la contratista solicita la suspensión del
Plan de Trabajo, hasta que se resuelva la prórroga del
plazo, petición que resulta atendible, ya que de lo con-
trario se produciría el congelamiento de los pagos con
el pertinente perjuicio a la empresa y a los intereses

fiscales.-

Que la evaluación sobre la prórroga

solicitada (fs. 3/5) no viene acompañada del nuevo plan
a aprobarse, lo que presupone la conveniencia de la via-
bilidad de la suspensión solicitada, hasta que se confec-
cionen las documentaciones pertinentes. -

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Suspender el Plan de Trabajo y

Curva de Inversión de la obra pública del Juzgado Fede-
ral de Viedma.-

2o)    Regístrese, comuníquese a AION

S.A., a la Prosecretaría de Arquitectura, a la Subdirec-
ción General de Arquitectura, a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios, a    la Comisión Liquidadora, a
la Subsecretaría de Administración y resérvense las ac-
tuaciones en Secretaría.-