RESOLUCION Nº 269/78.-

EXP. Nº 877/68 - SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 11  de abril de 1978.-
Visto el presente expediente Nº 91.322/68 y
sus agregados del registro de la Dirección Administrativa
y Contable del Poder Judicial de la Nación, por los que se
tramita la reparación integral de los techos del edificio
que ocupa la Cámara Nacional Electoral, sito en la calle
25 de Mayo Nº 245 de esta Capital; y
Considerando)

Que por Resolución Nº 338 del 4 de mayo de
1977, este Tribunal aprobó el presupuesto presentado por
el Servicio Nacional de Arquitectura por la realización de
los mencionados trabajo», cuyo importe ascendió a la suma
de $ 2.966.288.-

Que el mencionado organismo estatal acompaña
una actualización de inversiones por las obras de que se
trata, del que resulta un mayor costo de $ 13.282.420.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
precedentemente por la Dirección Administrativa y Contable
del Poder Judicial de la Nación,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección Administrativa
y Contable del Poder Judicial de la Nación a liquidar y
transferir al Servicio Nacional de Arquitectura el importe
de PESOS: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

CUATROCIENTOS VEINTE ($ 18.282.420.-) por la ejecución de

los trabajos referidos.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta
"Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanle a la citada
Dirección, a sus efectos. Dése intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales.-