RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N° 2131/89         \

N° 952/93            SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1118

Buenos Aires,1 de noviembre de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de construcción del edifi-
cio sede de los Tribunales Federales de General Roca
(Pcia. de Río Negro), adjudicada a la firma "Huayqui
S.A. de Construcciones" y,

CONSIDERANDO:

Que por resolución n° 714 de fecha

17 de julio de 1992 se aprobó el convenio de recomposi-
ción contractual de la obra pública señalada preceden-
temente (confr. fs. 330);

Que en orden a lo establecido en el

artículo segundo de dicho acto administrativo, la Prose-
cretaría de Arquitectura ha suscripto "ad referendum"
del Tribunal el Acta-acuerdo que regula el Régimen de
Acopios;

Que el citado convenio  se integra

con la renuncia formulada por la contratista en relación
a los gastos improductivos que le podrían corresponder
por el término que mediara hasta el reínicio de la obra.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el Acta-acuerdo de fs.

359/360, integrada con el "Régimen para Acopio de Mate-
riales", su respectiva planilla y cláusulas adicionales,
que obran a fs. 361/365, 366//367 y 401, respectivamen-
te, suscripta por el Arquitecto Carlos Susini Burmester,
en representación de la Prosecretaría de Arquitectura, y
el Ingeniero Néstor Raúl Fossa, en representación de la
firma "Huayqui S.A. de Construcciones".

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

2o) Autorizar a la Dirección General

de Arquitectura y Servicios y a la Subsecretaría de Admi-
nistración a aprobar y abonar, respectivamente, los certi-
ficados de acopio de materiales, en conformidad con lo
establecido en la documentación aprobada.

3o) Aceptar la renuncia de derechos
formulada por la firma contratista a que sé refiere el

tercer considerando, en orden a lo previsto por el art.
868 y concordantes del Código Civil.

4o) Regístrese, hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios y a la Subse-
cretaría de Administración, con copia a esta última de la
documentación aprobada, y devuélvanse las actuaciones a
la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, y por su
intermedio, notifíquese a la contratista, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.