RESOLUCIÓN Nº    1231/79.-

REF.Nº 14 del EXPTE.Nº 5023/64

SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,21 de dicientre de 1979.

Vistas las presentes actuaciones Nº
53.128/64-)(Corresponde Nº 11) del registro de la Sub
secretaría de Administración, por las cuales la empre
sa "SO-CON S.R.L.", adjudícataria de la construcción
de la estructura de hormigón armado y parte de la man
postería de la obra "Juagado Federal de Mercedes" soli
cita ampliacion del plazo contractual, y teniendo en /
cuenta los fundamentos expuestos precedentemente por
el Departamento de Arquitectura,

No hacer lugar a la prórroga solicita
da por la empresa "SO-COft S.R.L.", adjudicataria de
los trabajos de construcción de la estructura de hormi
gón armado y parte de la mamipostería de la obra "Jua-
gado Federal de Mercedes".-

Regístrese y devuélvanse al Departa-
mento de Arquitectura a los fines de la notificación
a la citada firma.Dése intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales.-