RESOLUCION N°   630 /82

REF. N°3 DEL EXPTE. S-4170/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 4  de junio de 1982.-

Visto el presente expediente Nº319.693/82

del registro de la Subsecretaría de Administración, por el que 
tramita la ampliación del servicio telefónico en el Palacio de 
Justicia con la provisión de una central telefónica y su co-
rrespondiente red para uso de la Corte Suprema de Justicia; y  
Considerando:

Que por Resolución N°1442/81 se aprobó la

licitación publica Nº285/81 relacionada con dichos trabajos, 
adjudicándosela a la firma "LIEFRINK & MARX S.A.C.I.I. y E", 
por el importe de $ 658.125.067.-

Que, con posterioridad, fueron propuestas

diversas modificaciones para mejorar la prestación de ese ser
vicio y ampliar la red telefónica a dependencias ubicadas en
la planta baja y el 7o piso del Palacio.

Que habiéndose encomendado al Departamento

de Arquitectura los trámites pertinentes para hacer efectivos
los trabajos adicionales referidos, dicha dependencia acompaña
el respectivo presupuesto, debidamente suscripto por la empresa
contratista, estimándose oportuna su aprobación.
SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto por trabajos adi

cionales agregado a fs- 27/2 8, por el importe de PESOS: CIENTO
CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL ($ 141,712.000.-),
como ampliación del contrato suscripto con la firma "LIEFRINK

& MARX S.A.C.I.I. y E.".

2o) Aprobar el reconocimiento de variaciones

de costo por aplicación de la ley N°12.910 y sus decretos re-
glamentarios, utilizando a esos efectos la metodología contrac
tual aprobada.

3o) Determinar que por la incidencia y eje-
cución de esos trabajos adicionales, no corresponde modificar
el plazo contractual de ejecución-

//////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

4o) Solicitar, por donde corresponda,

a la firma contratista, la ampliación de la garantía, y del
sellado de ley correspondiente.

5°) Imputar el gasto a la Cuenta "Apa.

ratos e Instrumentos" (1-05-002-4-41-4110-279} del Presupues
to General de Gastos para el Ejercicio Financiero del co-
rriente año-

6o) Regístrese, comuniqúese al Depar-
tamento de Compras, a la Central de Comunicaciones y al De-
partamento de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de
Administración para la prosecución del trámite.-

m. d.

A