RESOLUCION                             EXPEDIENTE Nº 96/94

Nº 219/94

G.B.238

Buenos Aires, 11 de marzo de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales tramitan los trabajos de adecuación del table-
ro de fuerza motriz en la sala de máquina de ascensores
del edificio sito en Comodoro Py 2002 de esta ciudad; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

Ley 23.984 informa a fs. 1 y 5 la necesidad de adaptar
el tablero -ejecutado por la firma Esuco S.A.- a las exi-
gencias técnicas de la instalación de los ascensores
nros. 1, 2, 3 y 4, contratada con la firma Fujitec Argen-
tina S.A.;

Que en relación al contrato celebra-
do con la firma Esuco S.A., por medio del expediente
3111/92 se halla en trámite la aprobación de la recep-
ción parcial provisional, restando recibir tareas de
otra índole;

Que la firma Ing. Ureta S.A. es adju-

dicataria de los trabajos de ayuda de gremios correspon-
dientes a la instalación de los ascensores mencionados,
habiéndose aprobado el contrato de obra pública respecti-
vo mediante la resolución nº 1111 del 3 de diciembre de

1993;

Que la dependencia técnica competen-
te se ha expedido -a fs. 3 y 5- favorablemente sobre la
equidad del presupuesto por la firma Ing. Ureta S.A.

Por ello, y teniendo en cuenta lo
dispuesto por el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

obrante a fs, 4 de estos actuados, por el importe total
de pesos dos mil novecientos ($ 2.900), como modifica-
ción del contrato suscripto con la firma Ing. Ureta S.A.

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban se realizará conforme a los certifi-
cados de obra pertinentes.

3o) Imputar el gasto de pesos dos mil

novecientos ($ 2.900), que resulta de la modificación de
obra aprobada, a la Cuenta "Construcción bienes dominio
público" (05-19-03-5197-4-2-2-1-3) del presupuesto Gene-
ral de Gastos para el corriente ejercicio financiero.

4o) Establecer que, por donde corres-

ponda, se solicite a la firma Ing. Ureta S.A. la amplia-
ción de la garantía correspondiente.

5º) Regístrese, hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración, y remítanse las actuaciones
a la Subdirección de Arquitectura -ley 23.984-, a sus
efectos, y por su conducto notifíquese a la contratista,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.