RESOLUCION Nº 130

-EXPEDIENTE N° 1084/81 -Ref.14-

Buenos Aires, 25 de julio de 1984.-

Visto este expediente "S" N° 1084/81///

-Ref. N° 14-, correspondiente al N° 00958/84 del registro de Ar-
quitectura y al Nº 357.246 del de la Subsecretaría de Administra
ción, caratulado "JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN -Construcción edifi-
cio- contrato Hugo y J.C. Enrico S.C.-Presupuesto menor gasto",

CONSIDERANDO:

Que  por las presentes actuaciones se requiere  la a-

probación de un presupuesto de menor gasto por el cambio de vi-/

gas metálicas previstas en contrato por vigas de hormigón armado
pretensado en los niveles sobre Planta Baja, 1º , 2º y 3er. piso
de la construcción de la futura sede del Juzgado Federal de Neu-
quén.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado por el//
departamento de Arquitectura y lo prescripto por la ley de Obras

Públicas Nº 13.064, Artículo 30º,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto adjunto de un menor gasto
cuyo monto asciende a la suma de PESOS ARGENTIN0S DIEZ MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA CON CUS CUENTA CENTAVOS ($a. 10.780,50) con precio
a fecha de licitación como consecuencia de la economía practicada
en el Contrato suscripto con la firma Hugo y Juan Carlos Enrico//

/////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

Empresa Constructora S.C.-

2o) Aprobar el reconocimiento de variaciones

de costos por aplicación de la Ley Nº 12.910, y sus Decretos Regla
mentarios utilizándose la metodología contractual aprobada.-

3º) Determinar que el pago de las obras que/

se agregan detalladas en el presupuesto adjunto se realizarán con-

forme a las certificaciones que emita el Departamento de Arquitec-
tura.-

4o) Regístrese, hágase saber y remítase a la

Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dese intervención/
al Registro de Inmuebles Judiciales.-

a.me.-