RESOLUCION Nº 1092/83

EXPTE. Nº21/80 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 20 de julio de 1983.-

Visto y considerando el informe precedente,

RESUELVE:

1º) Procédase a La reconstrucción de las actuaciones
faltantes del expediente S-21/80 por el cual tramita la lici-
tación pública Nº 61/82 "JUZGADO FEDERAL DE MERCEDES -Provin-
cia de Buenos Aires- construcción edificio. Ejecución de obras

faltantes".-

2º) Instrúyase sumario administrativo con el objeto /
de investigar la irregularidad denunciada, a cuyo efecto desíg-
nase como Instructor al Prosecretario Letrado doctor Jorge A./

Bagur Creta.-

3º) Regístrese y notifíquese.-

m.a.m.

RESOLUCION Nº 1092bis/83.

REF. Nº 9 del EXPTE. Nº 4809/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 20 de julio de 1983.-
Visto el presente expediente Nº  337.835/
83 del registro de la Subsecretaría de Administración,

por el cual la firma "Parmac S.R.L." solicita la actuali-
zación 8 intereses correspondientes por mora en el pago
de los certificados Nºs. 3 y 4 de Diferencia de costos y
Nº 4 de Obra, teniendo en cuenta lo informado por el De-
partamento de Arquitectura, el estudio practicado por la
citada Subsecretaría y lo dispuesto por Resolución Nº1091bis
dictada con fecha 20 de julio ppdo.;
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-
nistración a liquidar a la firma "PARMAC S.R.L." la suma
de PESOS ARGENTINOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($a 7.833,54) en con
cepto de actualización e intereses por mora en el pago de
los certificados de referencia.—

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta
" Ampliaciones y Remodelaciones (Todo el país) 1-05-004-4-
42-4210-93-01 del Presupuesto General de Gastos para el //
Ejercicio Financiero del año 1983.-

3o) Regístrese, hágase saber al Departamen-

to de Arquitectura y remítanse a la Subsecretaría de Adminis-
tración, a sus efectos. Dése intervención al Registro de In-
muebles Judiciales»-

s.t.