RESOLUCIÓN                                                                  EXPEDIENTE N° 2248/91

N° 704/91                                                                  SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.J.778

Buenos Aires ,12 de agosto de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones referi-
das a la obra pública de construcción del Centro de Cóm-
putos de los Tribunales Federales de Córdoba, adjudicada

a las firmas Nadinco S.A. e Ing. Arístides Raúl Bonaldi,

y

Considerando:

Que la Prosecretaría de Arquitectura ele-
va para su aprobación modificaciones al contrato origi-
nal, motivadas en variantes técnicas al sistema de aire
acondicionado, según surge de los informes de fs. 8 y
21, de cuyo cuadro comparativo resulta un menor gasto.

Por ello, de conformidad con lo estable-
cido por el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto detallado de

fs. 19, que corresponde a un "menor gasto", cuyo monto a
valores contractuales asciende a AUSTRALES CINCUENTA Y
CUATRO      MILLONES      ONCE      MIL      CIENTO      VEINTITRÉS      ($A

54.011.123.-}

2o) Aprobar el presupuesto detallado de
fs. 20, por la ejecución de los trabajos adicionales men-
cionados, cuyo monto, al 1o de abril del corriente año,
asciende a AUSTRALES SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

($A 53.444.487.-).-

3o) Regístrese, hágase saber a la Prose-
cretaría de Arquitectura y pasen las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-