RESOLUCIÓN                                        EXPEDIENTE N°5435/88

N°763/88

A.170

Buenos Aires, 13 de julio de 1988.-

Visto el presente expediente relacio-
nado con la realización de los trabajos necesarios para
la instalación de un Centro de Cómputos en el primer pi-
so del edificio sede de la Cámara Federal de Apelaciones

de La Plata (Pcia. de Buenos Aires); y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución n° 303 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 15 de marzo ppdo., se
adjudicó a la firma "GABRIEL ALVAREZ Y ASOCIADOS S.A.C.
I.I.F. y A." la Contratación Directa n° 3/88,para la rea-
lización de los trabajos de referencia por un importe de
$A 639.100 (Confr. fs. 9).-

Que a fs. 1 el Departamento de Siste-
mas y Procedimientos informa sobre la necesidad de insta-
lar un sistema de servicio contra incendio individual.-

Que por las presentes actuaciones se

adjunta a fs. 3/4 el presupuesto por los adicionales,
confeccionado en cumplimiento de las pautas que surgen
del Artículo 27-B del Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo ex-
puesto por el Departamento de Arquitectura, lo prescrip-
to por la Ley n° 13.064 en sus Artículos 9o c) y lo dis-
puesto por este Tribunal en su Acordada N° 44/83,
SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto de traba-
jos adicionales que se agrega a fs. 3/4 de las presentes
actuaciones, correspondiente a la obra de instalación de
un Centro de Cómputos en el edificio de los Tribunales
Federales de La Plata (Pcia. de Buenos Aires), por el
importe total de AUSTRALES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NO-
VENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($A 22.695,03) y como am-
pliación del contrato con la firma "GABRIEL ALVAREZ Y
ASOCIADOS S.A.C.I.I.F, y A.".-

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12,910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual suscripta.-

3o)  Determinar que la ejecución de

los referidos trabajos no requieren ampliación del plazo
contractual y que se encuentran comprendidos en los Artí-
culos 9o c) de la Ley de Obras Públicas.-

4o) Establecer que el pago de los mis-
mos se realizará conforme a las certificaciones que opor-
tunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

5o) Solicitar a la firma "GABRIEL AL-

VAREZ Y ASOCIADOS S.A.C.I.I.F. y A." la ampliación de la
garantía y el sellado de ley correspondiente.-

6o) Afectar el presente gasto a. la

Cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones -Todo el país"
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1988 (Artículo
13 de la Ley de Contabilidad).-

7°) Regístrese, hágase saber a la res-
pectiva Cámara y remítanse las actuaciones a la Subsecre-
taría de Administración a sus efectos, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.-