RESOLUCION                             EXPEDIENTE Nº 1716/93

Nº 218/94

G.B.226

Buenos Aires, 11 de marzo de 1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con los trabajos de adecuación del local
lindero al edificio sito en la Avenida Comodoro Py 2002,
adjudicados a la firma "Ingeniero Ureta S.A.C.I.F.I.", y
con la contratación de los trabajos de reparación del
sistema de iluminación existente en el exterior del lo-
cal nombrado y en la playa de estacionamiento contigua
al mismo; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

-ley 23.984- informa sobre alteraciones producidas duran-
te la ejecución de la obra pública referida, que han im-
portado aumentos de los trabajos contratados, motivadas
en la necesidad de adecuar el proyecto original a las
reales condiciones de ejecución, solicitando su pertinen-
te aprobación;

Que -por ende- se acompañan los res-
pectivos presupuestos detallados, los que han sido con-
formados por dicha dependencia, en razón de resultar a
su juicio equitativos los precios allí cotizados;

Que -por otra parte- y en base a la

petición formulada por el Subcomisario Néstor Mola -2do.
Jefe de la Comisaría del Poder Judicial- la Subdirección
de Arquitectura -ley 23.984- propicia encomendar a la
firma precedentemente nombrada la ejecución de los traba-
jos tendientes a lograr la reparación del sistema de ilu-
minación existente en el exterior del local lindero al
edificio de la Avenida Comodoro Py 2002, destinado para
uso de la Policía Federal, y en la playa de estaciona-
miento contigua al mismo;

Que la contratación de la encomienda

antes mencionada se halla motivada en la necesidad de
proporcionar adecuadas condiciones de seguridad al inmue-
ble de que se trata;

Que habiéndose requerido a la empre-
sa citada la respectiva cotización de los trabajos en
cuestión, la Dependencia Técnica se ha expedido acerca

/////////////////////////////////////////////////////////

de la admisibilidad de la propuesta presentada por aque-
lla, por resultar a su criterio equitativos los precios
ofertados.

Por ello, y teniendo en cuenta los

informes obrantes a fs. 14, 15/16, 33, 35, 37 y 40/41 de
estos actuados, y en conformidad con lo establecido por
los arts. 30° y 9o incisa a) de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar los presupuestos detalla-
dos obrantes a fs. 2/6 de estos actuados, de cuyo resumen
surge que se han agregado obras por la suma de PESOS
DIECIOHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE Y OCHO
CENTAVOS ($ 18.581,28), como modificación del contrato
suscripto con la firma "Ingeniero Ureta S.A.C.I.F.I.".

2o) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban se realizará conforme con los certi-
ficados de obra pertinentes.

3º) Imputar el gasto de pesos diecio-
cho mil quinientos ochenta y uno con veintiocho centavos
($ 18.581,28), que resulta de la modificación de obra
aprobada en el apartado 1º) de la presente resolución, a
la Cuenta "Construciones bienes dominio público"
(05-19-03-5197-4-2-2-1-1.3) del presupuesto general de
gastos para el corriente ejercicio financiero,

4º) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "Ingeniero Ureta
S.A.C.I.F.I." la ampliación de la garantía correspondien-
te.

5o) Contratar directamente con la fir-
ma "Ingeniero Ureta S.A.C.I.F.I." la ejecución de los tra-
bajos referidos en el tercer considerando de la presente
resolución, en base a la oferta obrante a fs. 10 de estos
actuados, por el importe total de pesos dos mil ochocien-
tos ($ 2.800), con amparo en el art. 9, inc, a) de la ley
13.064.

6o) Afectar el gasto que resulta del

apartado precedente a la Cuenta "Construciones bienes do-
minio público" (05-19-03-5197-4-2-2-1-1.3) del presu-

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION                                     EXPEDIENTE Nº 1716/93

Nº 218/94

/////////////////////////////////////////////////////////

puesto general de gastos para el corriente ejercicio fi-
nanciero, autorizándose a la Subsecretaría de Administra-
ción a:

a) aprobar la suma aludida a fin de atender el pago de
los certificados de obra;

b) liquidar e incluir en Libramiento de Pago o Entrega
con la finalidad prevista, los montos necesarios para
cumplir en tiempo y forma los pagos mencionados;

c)  cancelar a través de su Tesorería, o en su caso, de
la Tesorería General de la Nación, los certificados a
que se refieren los apartados precedentes;

d)  disponer que la Subdirección de Arquitectura -ley
23.984-, por conducto del área de Asesoramiento Jurídico
de la Dirección de Arquitectura y Servicios, proceda a
formular y suscribir "ad-referéndum" de este Tribunal,
el respectivo contrato de obra pública; y

e} disponer, asimismo, que la citada Subdirección aprue-
be y suscriba -con la intervención de la Comisión Liqui-
dadora ley 12.910, de corresponder- los certificados de
obra, con carácter previo a su cancelación.

7o)  Regístrese,  hágase saber a la

Subdirección de Arquitectura -ley 23.984-, y remítanse
las actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a
sus efectos, previa intervención del Registro de Inmue-
bles Judiciales. Posteriormente devuélvanse los actuados
a la dependencia citada en primer término, y -por su in-
termedio- notifiques© a la firma contratista.