RESOLUCION Nº 1699/83

Ref. 1

EXPTE. Nº 2494/74 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Airea,31 de octubre de 1983.-
Vistes estas actuaciones: y

Considerando:

Que  por Resolución Nº808/83  se  aprobó lo con-

tratación  directa NO 101/83,   con el  objeto de  construir pa-

ra la Secretarla Electoral de esta Capital una casilla en /
la planta baja del edificio del Palacio de Justicia.

Que por Resolución Nº 1376/83 se aprobó el con-
trato de Obra Pùblica suscripto por al Departamento de Arqui
tectura de este Tribunal y representantes de la Firma "TABA-
TI:S.A.", adjudicatario do la obra de referencia.

Que el señor Juez a cargo del Juzgado Federal ,
Nº 1 con competencia electoral ha solicitado el aplazo del ,
inicio de las obras hasta después del 30 de octubre, por re.
sultar prácticamente imposible la realización de los traba-
jos en forma simultanea con las tareas de atención al pùbli-
co que se llevan a cabo en el lugar destinado a la construc-
ción.

Que en razón de resultar de imperiosa necesidad,
contar con la casilla para el cometido posterior al acto /,
eleccionario, como lo expuso el mismo magistrado, correspon
de fijar la fecha de iniciación de las obras, para los pri-
meros días,del mes próximo.

Por lo que, SE RESUELVE;

lº) Autorizar al Departamento de Ar
quitectura a fijar el día 7 de noviembre de 1983, como nueva

///////////////////////////////////////////////////////////

fecha de Inicio do la obra "Secretaria Electoral de la Capital/

Federal s/construcciòn casilla, en la planto baja del edificio /

del Palacio de Justicia".-

2º) Regìstrese, comuniqúese a la Subse-

cretería de Administración y remítase al Departamento do Arqui-
tectura, a sus efectos.-

m.a.m.

SAC