RESOLUCION                                                      EXPEDIENTE Nº 21/80-Ref. Nº35-

Nº 209/86.-                                          -SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 7 de mayo de 1986.-

Visto este expediente (Nº 379.291/85 del
registro de la Subsecretaría de Administración y su a-
gregado Nº 1511/86 del Departamento de Arquitectura) //
por el cual se eleva para su aprobación una ampliación
del plazo de obra contractual y la correspondiente "Cur-
va de Certificación" presentada por la firma "GAP S.A.
C.I.F.e I.", adjudicataria de la obra "Juzgado Federal
de Mercedes (Provincia de Buenos Aires)"; y teniendo en
cuenta lo informado a fs. 37 por el citado Departamen-
to,
SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la Empresa "GAP S.A.C.I.F.e
I."    una ampliación del plazo de obra contractual de 5
(cinco) meses, fijándose como nueva fecha de termina-
ción el día 12 de mayo de 1986.-

2o) Aprobar la nueva "Curva de Certifica- //
ción" ajustada a la ampliación otorgada en el artículo /
anterior.-

3º) Regístrese y devuélvase al Departamento
de Arquitectura para la prosecución del trámite, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
a.me.