RESOLUCION Nº 81/91                                                                                      EXPEDIENTE Nº    1630/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 8 de febrero de 1991.-

Que con fecha 8 de octubre de 1990 se ha
dictado la Resolución Nº 704/90 (fs. 20), haciendo lugar
al pedido de cuatro meses de prórroga en el plazo de
obra del contrato de obra pública de construcción de los
Tribunales Federales de Viedma, solicitado por la Empre-
sa AION S.A.;

Que la Delegación del Tribunal de Cuen-
tas de la Nación ha solicitado un nuevo informe a fs.
24.-

Que la Prosecretaría de Arquitectura en
el informe producido a fs. 25/29, reitera los conceptos
vertidos en opiniones ya efectuadas a fs. 3 y ss. del ex-
pediente 804.244/90, acumulado a estas actuaciones, sin
aportar nuevos elementos o afirmaciones sobre el tema;

Que como se informa a fs. 31/33, las pro-
longadas reuniones celebradas con funcionarios del área
técnica y representantes de la empresa contratista, para
resolver los problemas derivados de los motivos técnicos
consignados en la resolución 18 9/90 dieron como resulta-
do que el tiempo insumido para arribar a las conclusio-
nes correspondientes, excediera el plazo que admite el
análisis que glosa a fs. 25/29.-

Que cabe destacar que actualmente se man-
tienen conversaciones en razón del estudio que demanda
la solicitud de cesión del edificio formulada por el Su-
perior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Ne-
gro.-

Por ello y en atención a lo ya dispuesto
por la resolución 704/90,

SE RESUELVE:

Remitir estas actuaciones a la Subsecre-
taría de Administración para su posterior envío a la De-
legación del Tribunal de Cuentas de la Nación.-

Regístrese y hágase llegar copia de la

presente a la Dirección General de Arquitectura y Servi-

cios.-