RESOLUCION Nº1125/94                             EXPEDIENTE Nº 224/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1177

Buenos Aires,  11 de octubre de  1994.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de adecuación de los pi-

sos primero, quinto, sexto y séptimo del edificio sito
en la Av. Comodoro Py 2002 de esta ciudad, adjudicada a
la firma Esuco S.A.; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

ley 23.984 propicia la aprobación de tareas adicionales
ejecutadas durante el plazo de ejecución de la obra, con-
sistentes en la instalación de cuarenta y una bocas tele-
fónicas y sus respectivos circuitos, motivadas en las
alteraciones introducidas en el proyecto original, refe-
ridas al cambio de destino dado a los pisos sexto y sép-
timo, y las obras constructivas complementarias ejecuta-
das sobre una de las terrazas del último piso mencionado;

Que  dicha  dependencia  técnica  ha

prestada conformidad al presupuesto detallado presentado
por la firma contratista -formulado de acuerdo a precios
unitarios de la oferta básica- así como a las restantes
condiciones de ejecución;

Que, por consiguiente, requerido que

fuera por providencia de la Secretaria de Superintenden-
cia Administrativa de fs. 21, se ha elaborado el perti-
nente certificado de obra, el que ha sido suscripto por
la contratista.

Por ello, y teniendo en cuenta los

informes de fs. 5, 8/9, 18/20 y 46/47; y lo dispuesto por
los arts. 30 y 38 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el certificado de obra
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en siete ejemplares obra a fs. 22/35-, por
el importe total de pesos ocho mil cuatrocientos veinte
($ 8.420).

2o) Afectar el gasto resultante a la

cuenta "Const. bienes dominio público" (05-19-00-03-00-
-5197-4-2-00000-1-1.3) del presupuesto general de gastos
para el corriente ejercicio financiero.

3o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración, a liquidar e incluir en libramiento de
pago el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura ley 23.984, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista Esuco S.A. Remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción, a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales.