RESOLUCIÓN
N° 795 /94

EXPEDIENTE N° 1195/94
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
886

Buenos Aires,2 de agosto de 1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la ejecución de los trabajos de cons-
trucción e instalación del centro de cómputos y renova-
ción de la cubierta en el edificio sede de la Secretaría
Electoral del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paraná (Entre Ríos), adjudicados por resolución 1083/91
a la firma Game S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que dichos trabajos fueron concluí-
dos por la empresa mencionada, circunstancia de la que
da cuenta el Acta de Recepción Provisional acompañada
por la Prosecretaría de Arquitectura;

Que habiendo operado el vencimiento

del plazo de garantía estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones de la contratación, la dependencia técnica
antes citada agrega el acta de recepción definitiva cele-
brada con la firma contratista;

Que mediante la presentación que lu-
ce a fs. 2/9 del expediente n° 750.588/92 Cde. 1, del
registro de la Dirección General de Arquitectura y Servi-
cios, la firma contratista solicita el pago de los impor-
tes que resulten de la diferencia del aumento del 16% al
18% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado;

Que si bien el Impuesto al Valor

Agregado, por su naturaleza, recae en el consumidor fi-
nal, que en el caso de la obra pública es el comitente
estatal, el contratista es el obligado al pago y -por
consiguiente- debe incluirlo en el precio de la obra;

Que,  no obstante,  la adjudicataría

no estableció su inclusión en su propuesta, a lo que no
obsta que las normas impositivas prevean su no discrimi-
nación en los actos gravados, entre los que no se com-
prende a la oferta;

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que, siendo ello así, no existen ele-
mentos de juicio que prueben de manera concluyente la in-
clusión de dicho insumo, y -menos aún- su real incidencia
en el contrato celebrado;

Que, por lo demás, con independencia

del tratamiento impositivo del gravamen, a los efectos
del contrato de obra pública, el reconocimiento de las
variaciones de la alícuota del mismo, constituye un cos-
to más susceptible de encuadramiento en el apartado j),
inciso a) del artículo 4o del decreto 2348/76, por cuya
razón y en orden a lo dispuesto por los artículos 7o ,
10° y 13° de la Ley de Convertibilidad, corresponde la
desestimación del reclamo incoado;

Que, sin perjuicio de ello, la Direc-
ción General de Arquitectura y Servicios eleva el perti-
nente Certificado Final de Cierre de Cuentas, el que ha
sido conformado por la contratista, sin formular reser-
va, por cuya razón -con su aprobación- se cancela la
obligación de pago del precio de la obra en los términos
de artículo 725 del Código Civil,

Por ello,  y teniendo en cuenta lo

informado por la Prosecretaría de Arquitectura a fs.
37/39,

SE RESUELVE:

1°)  Aprobar las Actas de Recepción

Provisional y Definitiva, obrantes en tres ejemplares a
fs. 1/3 y 17/19, respectivamente, suscriptas por el Ar-
quitecto Alberto R. Caramella, en representación de la
Prosecretaría de Arquitectura, y el Ingeniero Daniel Jo-
sé Grigera, en representación de la firma contratista.

2o) Aprobar el Certificado de Liqui-
dación Final, obrante en tres ejemplares a fs. 22/30, re-
ferido a la obra pública de que se trata.

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                                 EXPEDIENTE N° 1195/94

N° 795/94                                 SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

3o) No hacer lugar al reclamo inter-
puesto por la firma Game S.A. con el objeto de obtener
el pago de los importes que resulten de la diferencia
del aumento del 16% al 18% de la alícuota del Impuesto
al Valor Agregado, en orden a los argumentos expuestos
en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo y
octavo de la presente resolución.

4°) Regístrese,  hágase saber a la

Dirección General de Arquitectura y Servicios, y remítan-
se las actuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura a
efectos de que -por su intermedio- se notifique a la fir-
ma contratista, previa intervención del Registro de In-
muebles Judiciales.