RESOLUCION
Nº1228/91

EXPEDIENTE Nº 445/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
R.1326

Buenos Aires,29 de noviembre de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con el contrato de obra pública de adquisición
e instalación de un sistema telefónico integral para los
inmuebles sitos en Lavalle 1212, 1220 y 1268 de esta Ca-
pital; y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución nº 699

de fecha 12 de agosto de 1991 (confr. fs. 113}, se apro-
bó el Acta - Acuerdo referida a la segunda etapa de la
obra precedentemente citada;

Que a los efectos de dejar constancia

del reinicio de la misma, se ha suscripto el acta corres-
pondiente (fs. 25);

Que, en cumplimiento de lo establecido

por la cláusula quinta del Acta - Acuerdo mencionada, se
ha signado el respectivo contrato de obra pública, "ad-
referéndum" del Alto Tribunal;

Que, la Subdirección General de Servi-
cios, en su informe de fs. 137, eleva para su aprobación
un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, cuya
modificación parcial justifica por razones funcionales.

Por ello y teniendo en cuenta lo infor-
mado a fs, 140/141,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Acta de Iniciación de

obra, obrante a fs. 125 , suscripta por el Arquitecto
Juan José Bialet Salas, en su carácter de Subdirector Ge-
neral de Servicios y el señor Atilio Humberto Vicenzi,
Presidente de la firma "Sadetel S.A.", adjudicataria de
la obra.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Aprobar el contrato de Obra Públi-
ca, obrante a fs. 130/132, referido al adicional de obra
-art. 9º, inciso b) de la ley 13064- estipulado en la
cláusula quinta del Acta - Acuerdo de fs. 110/112.-

3o) Afectar el gasto resultante de di-
cho convenio -AUSTRALES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLO-
NES (A 399.000-000.-)- a la Cuenta "Otras inversiones"
{1-05-002-4-41-4120-325) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1991, autorizán-
dose a la Subsecretaría de Administración a:

a) apropiar la suma aludida  a fin de atender el pa-
go de los certificados de obra;

b)  liquidar e incluir en Libramiento de pago o En-
trega con la finalidad prevista, los montos necesarios pa-
ra cumplir en tiempo y forma los pagos mencionados;

c)  cancelar a través de su Tesorería, o, en su ca-
so, de la Tesorería General de la Nación, los certifica-
dos a que se refieren los apartados precedentes; y

d)  disponer, asimismo, qué la Subdirección General
de Servicios apruebe y suscriba -con intervención de la
Prosecretaría  de  Comunicaciones-  los  certificados  de
obra, con carácter previo a su cancelación.-

4o) Aprobar el nuevo Plan de Trabajos

y Curva de Inversiones, obrantes a fs. 113/136, correspon-
dientes a la segunda etapa del contrato de obra pública
de que se trata y ampliación acordada.-

5o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección General de Servicios y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-