RESOLUCION Nº229/93                                          EXPEDIENTE Nº206/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.263

Buenos Aires, 18 de marzo de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con el contrato de obra pública de adecuación
y refacción de los pisos 8º, 9° y azotea del edificio
sito en la Av. Comodoro Py 2002 de esta ciudad; y

Considerando:

Que conforme resulta de los informes

obrantes a fs. 59/63 y 66/67, la Subdirección General de
Arquitectura ley 23.984 ha dispuesto la ejecución de dis-
tintos trabajos adicionales, originados en alteraciones
del proyecto y a fin de adaptarlo a una nueva distribu-
ción de locales, y en la adecuación de tareas atinentes
a la obra a las reales condiciones de ejecución;

Que dicha dependencia se ha expedido

en el informe de fs. 64/65 sobre la equidad de los pre-
cios cotizados por la firma Esuco S.A.

Por ello, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el art. 30 de la ley 13.064;

SE RESUELVE:

1º) Aprobar los presupuestos detalla-
dos de fs. 2, 6, 7bis., 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24/27,
29, 34/35, 39, 42, 51, 55/56 y 58, que corresponden a un
Mayor Gasto, por la ejecución de las tareas adicionales
mencionadas, cuyo monto total asciende a pesos setenta y
cinco mil seis con cincuenta y un centavos ($
75.006,51), como ampliación del contrato suscripto con

la firma Esuco S.A..

2º) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban se realizará conforme a los Certi-
ficados de Obra pertinentes.

3o) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma Esuco S.A. la ampliación
 de la garantía correspondiente.

////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4º) Imputar el presente gasto a la

Cuenta "Construcciones y remodelaciones Justicia Penal
Oral" (1-05-19-10-197-4-2-1-9701-1-1.1)

5o)  Regístrese,  hágase saber a la

Subdirección General de Arquitectura Ley 23.984, y remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción, a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales. Cumplido, vuelvan a la primera de-
pendencia y por su intermedio, notifíquese a la contratis-
ta.